АДМИНИСТРАЦИЯ

ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 16.02.2012 | село Владимиро-Александровское | № 151 |
| --- | --- | --- |

Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой

программы «Строительство полигона твёрдых бытовых отходов, расположенного в 1200 метрах на юго-запад от дома № 1 по переулку Владимиро-Александровский в с.Владимиро-Александровское

Партизанского района Приморского края» на 2012-2015 годы

В соответствии со статьями 23, 25 Устава Партизанского муниципального района, статьями 79, 136, 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Партизанского муниципального района                   от 01 августа 2011 года № 320 «Об утверждении порядка принятия решений             о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации в Партизанском муниципальном районе и порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ», администрация Партизанского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную долгосрочную целевую программу «Строительство полигона твёрдых бытовых отходов, расположенного                 в 1200 метрах на юго-запад от дома № 1 по переулку Владимиро-Александровский в с.Владимиро-Александровское Партизанского района Приморского края» на 2012-2015 годы (далее - Программа), прилагается.

2. Финансовому управлению администрации Партизанского муниципального района (Павленко) осуществлять финансирование расходов, предусмотренных в приложении № 1 Программы на лицевой счет распорядителя бюджетных средств - администрации Партизанского муниципального района, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели решением о бюджете Партизанского муниципального района на соответствующий финансовый год.

2

3. Отделу бухгалтерского учёта и отчётности администрации Партизанского муниципального района (Гайворонская) осуществлять контроль за целевым использованием средств.

4. Общему отделу администрации Партизанского муниципального района (Гусева) опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Партизанского муниципального района «Золотая Долина».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Партизанского

муниципального района							 К.К.Щербаков

УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Партизанского муниципального района от 16.02.2012 № 151

# МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ

# ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Строительство  полигона твёрдых бытовых отходов, расположенного

в 1200 метрах на юго-запад от дома № 1 по переулку Владимиро-Александровский в с.Владимиро-Александровское

Партизанского района Приморского края» на 2012-2015 годы

# ПАСПОРТ

муниципальной долгосрочной целевой программы

| Наименование Программы | Муниципальная долгосрочная целевая Программа «Строительство полигона твёрдых бытовых отходов, расположенного в 1200 метрах на юго-запад от дома № 1 по переулку Владимиро-Александровский в с.Владимиро-Александровское Партизанского района Приморского края» на 2012-2015 годы (далее Программа) |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация Партизанского муниципального района |
| Разработчик Программы | Администрация Партизанского муниципального района |
| Исполнители Программы | Отдел капитального строительства администрации Партизанского муниципального района, отдел охраны окружающей среды администрации Партизанского муниципального района |
| Содержание проблемы, обоснование необходимости ее решения программными методами | Земельный участок площадью 4,5 га, используемый в настоящее время для сбора твёрдых бытовых и промышленных отходов от населения и предприятий Партизанского муниципального района, не является полигоном ТБО и не отвечает требованиям СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов твёрдых бытовых отходов». В настоящее время остро стоит необходимость строительства полигона ТБО, как объекта сбора, размещения и утилизации отходов, отвечающего требованиям санитарно-эпидемиологического и природоохранного законодательства. |

2

|  | Отсутствие на территории Партизанского муниципального района готовой инфраструктурной площадки полигона ТБО является препятствием для привлечения инвестиций к созданию перерабатывающей инфраструктуры в сфере обращения с твёрдыми бытовыми отходами |
| --- | --- |
| Цели и задачи Программы | Цель Программы: строительство полигона ТБО и создание на территории Партизанского муниципального района инфраструктуры обращения с твёрдыми бытовыми отходами. Задачи Программы: предотвращение вредного воздействия отходов производства и потребления на здоровье человека и окружающую среду. Целевой индикатор: доля обезвреженных и (или) переработанных отходов в общем объёме образовавшихся отходов в процессе потребления (процентов) |
| Сроки и этапы реализации Программы | Программа реализуется с 2012 по 2015 годы в два этапа: I этап (2012 год) - подготовка проектной документации на строительство полигона твёрдых бытовых отходов в с.Владимиро-Александровское. Корректировка проектной документации с выделением 1-ой очереди строительства полигона ТБО. II этап (2013-2015 годы) - строительство и ввод в эксплуатацию объекта «Полигон твёрдых бытовых отходов в с.Владимиро-Александровское». |
| Перечень мероприятий | Приложение № 1 к Программе |
| Механизм реализации Программы | Механизм реализации Программы основан на достижении запланированных результатов в рамках выделяемых средств. Реализация Программы осуществляется на основе муниципальных контрактов, заключенных между Заказчиком и подрядными организациями, определёнными в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». |
| Ресурсное обеспечение Программы | Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 38 317 490 рублей, в том числе: I этап (2012 год) - 599 980 рублей за счёт средств районного бюджета. II этап (2013-2015 годы) - 37 717 510 рублей, в том числе: - за счёт средств субсидий из краевого бюджета 26 402 257 рублей, в том числе по годам: 2013 год - 8 800 753 рублей; 2014 год - 8 800 752 рублей; 2015 год - 8 800 752 рублей. - за счёт средств районного бюджета - 11 315 253 рублей, в том числе по годам: 2013 год - 3 771 751 рублей; 2014 год - 3 771 751 рублей; 2015 год - 3 771 751 рублей. Реализация мероприятий Программы возможна при условии выделения субсидий из бюджета Приморского края |

3

| Управление реализацией Программы, система организации контроля за исполнением Программы | Текущий контроль за исполнением и реализацией мероприятий Программы осуществляет администрация Партизанского муниципального района |
| --- | --- |
| Оценка эффективности реализации Программы | Реализация Программы позволит: модернизировать инфраструктуру в сфере обращения с твёрдыми бытовыми отходами, улучшить инвестиционную деятельность, создать новые рабочие места, улучшить экологическую ситуацию в Партизанском муниципальном районе |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

программными методами

Объём количества твёрдых бытовых отходов в Партизанском муниципальном районе,  с учётом предельных нормативов накопления отходов от жизнедеятельности населения, учащихся школ, дошкольных учреждений, количества торговых площадей, баров и кафе,  составляет 15 000  куб. метров                в год.

Земельный участок площадью 4,5 га, используемый в настоящее время для сбора твёрдых бытовых отходов от населения и предприятий Партизанского муниципального района, не является полигоном ТБО и не отвечает требованиям СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования                         к устройству и содержанию полигонов твёрдых бытовых отходов».

В современном состоянии территория участка площадью 1,7 га расчищена от древесно-кустарниковой растительности и используется под складирование твёрдых бытовых отходов.

По заключению территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю обращение с отходами производства и потребления на территории Партизанского муниципального района осуществляется                     с нарушениями требований санитарного законодательства, что создаёт реальную угрозу инфицирования населения и загрязнения окружающей среды. В результате проводимых мероприятий по надзору установлено, что при обращении с отходами производства и потребления не соблюдаются требования СП 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населённых пунктов», СП 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования                       к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»,             СП «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений».

4

В настоящее время остро стоит необходимость строительства полигона ТБО, как объекта сбора, размещения и утилизации отходов, отвечающего требованиям санитарно-эпидемиологического и природоохранного законодательства.

Отсутствие на территории Партизанского муниципального района готовой инфраструктурной площадки полигона ТБО является препятствием для привлечения инвестиций к созданию перерабатывающей инфраструктуры             в сфере обращения с твёрдыми бытовыми  отходами.

2. Цели и задачи Программы

Программа разработана для достижения главной цели:  строительство полигона ТБО и создание на территории Партизанского муниципального района инфраструктуры обращения с твёрдыми бытовыми  отходами.

Мероприятия Программы направлены на решение следующих основных задач: предотвращение вредного воздействия отходов производства                       и потребления на здоровье человека и окружающую среду.

3. Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется с 2012 по 2015 годы в два этапа:

I этап (2012 год) - подготовка проектной документации на строительство полигона твёрдых бытовых отходов в с.Владимиро-Александровское. Корректировка проектной документации с выделением 1-ой очереди строительства полигона ТБО.

II этап (2013-2015 годы) - строительство и ввод в эксплуатацию объекта «Полигон твёрдых бытовых отходов в с.Владимиро-Александровское».

4. Перечень мероприятий Программы

Для достижения целей и решения задач, поставленных Программой, предусматривается реализация ряда мероприятий. Перечень мероприятий Программы с указанием заказчиков, сроков реализации и объемов финансирования (всего и в том числе по годам реализации, источникам финансирования) приведен в приложении № 1 к настоящей Программе.

5. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы основан на достижении запланированных результатов  в рамках выделяемых средств.

Реализация Программы предусматривает целевое использование денежных средств в соответствии с поставленными задачами, определенными мероприятиями (см. Приложение № 1).

5

Реализация Программы осуществляется на основе государственных контрактов, заключенных Заказчиком с подрядными организациями, определёнными в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и  муниципальных нужд».

6. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 38 317 490 рублей, в том числе:

I этап (2012 год) - 599 980 рублей за счёт средств районного бюджета.

II этап (2013-2015 годы) - 37 717 510 рублей, в том числе:

- за счёт средств субсидий из краевого бюджета 26 402 257 рублей, в том числе по годам:

2013 год - 8 800 753 рублей;

2014 год - 8 800 752 рублей;

2015 год - 8 800 752 рублей.

- за счёт средств районного бюджета - 11 315 253 рублей, в том числе по годам:

2013 год - 3 771 751 рублей;

2014 год - 3 771 751 рублей;

2015 год - 3 771 751 рублей.

Реализация мероприятий Программы возможна при условии выделения субсидий из бюджета Приморского края.

7. Контроль за реализацией Программы

Текущее управление и контроль за реализацией программы осуществляется заказчиком Программы.

Заказчик (получатель средств) - администрация Партизанского муниципального района, осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием выделенных средств, за выполнением  запланированных объемов работ и их качеством.

8. Оценка эффективности реализации Программы

Реализация Программы позволит модернизировать инфраструктуру                 с сфере обращения с твёрдыми бытовыми отходами, улучшить инвестиционную деятельность, создать новые рабочие места, улучшить экологическую ситуацию в Партизанском муниципальном районе.

_________________

Приложение № 1 к муниципальной долгосрочной целевой программе «Строительство полигона твёрдых бытовых отходов, расположенного в 1200 метрах на юго-запад от дома № 1 по переулку Владимиро-Александровский в с.Владимиро-Александровское Партизанского района Приморского края» на 2012-2015 годы, утвержденной постановлением администрации Партизанского муниципального района от 16.02.2012 № 151

## ПЕРЕЧЕНЬ

## программных мероприятий

рублей

| № п/п | Наименование мероприятия, наименование расходов, местонахождение объекта | Заказчик | Исполнитель (подрядчик)* | Сметная стоимость завершения строительства | Расходы районного бюджета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Проектные работы по объекту «Полигон твёрдых бытовых отходов, расположенный в 1200 метрах на юго-запад от дома № 1 по переулку Владимиро-Александровский в с.Владимиро-Александровское, 2-й этап (Корректировка проектной документации с выделением 1-ой очереди строительства)» | администрация Партизанского муниципального района |  | 599980 | 599980 | 599980 | - | - | - |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Строительство полигона твёрдых бытовых отходов в с.Владимиро-Александровское Партизанского района Приморского края | тот же |  | 37717510 | 11315253 | - | 3771751 | 3771751 | 3771751 |
|  | Итого: |  |  | 38317490 | 11915233 | 599980 | 3771751 | 3771751 | 3771751 |

Начальник отдела капитального строительства                                                                                                             Р.В.Карелина

Примечание * - реализация мероприятий программы осуществляется на основе муниципальных контрактов и иных гражданско-правовых договоров, заключаемых в установленном порядке с исполнителями программных мероприятий. Исполнители программных мероприятий определяются                        в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».