**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.03.2013 село Владимиро-Александровское № 218

**О внесении изменений в муниципальную долгосрочную целевую**

**программу «Строительство общеобразовательной школы**

**на 220 учащихся с блоком 4-х дошкольных групп**

**в пос.Волчанец Партизанского района Приморского края»**

**на 2012-2014 годы, утверждённую постановлением**

**администрации Партизанского муниципального района**

**от 16.11.2011 № 633 (в редакции от 15.06.2012 № 583,**

**от 20.09.2012 № 993)**

Во исполнение решения Думы Партизанского муниципального района от 25.01.2013 № 372 «О внесении изменений в муниципальный правовой акт от 14 декабря 2012 года № 363-МПА «О бюджете Партизанского муниципального района на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», руководствуясь статьями 28, 31 Устава Партизанского муниципального района, администрация Партизанского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную долгосрочную целевую программу «Строительство общеобразовательной школы на 220 учащихся с блоком 4-х дошкольных групп в пос.Волчанец Партизанского района Приморского края» на 2012-2014 годы (далее - Программа), утверждённую постановлением администрации Партизанского муниципального района от 16.11.2011 № 633 (в редакции от 15.06.2012 № 583, от 20.09.2012 № 993), следующие изменения:

1.1. В наименование программы:

- слова «на 2012-2014 годы» заменить словами «на 2012-2016 годы».

2

1.2. В Паспорт Программы:

- раздел «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет **352 691,06 тыс. рублей,** в том числе:

I **этап: проектные работы -** за счет средств районного бюджета

**Всего -** **2 691,06 тыс. рублей**, в том числе по годам:

2012 год - 691,06 тыс. рублей

2013 год - 2 000,00 тыс. рублей.

**II этап: строительство (2014-2016 годы)**

**Всего – 350 000,00 тыс. рублей**, в том числе:

Реализация мероприятий Программы II этапа возможна при условии включения строительства объекта в проект федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»».

1.3. В описательную часть Программы:

- раздел «6. Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет **352 691,06 тыс. рублей,** в том числе:

I **этап: проектные работы -** за счет средств районного бюджета

**Всего -** **2 691,06 тыс. рублей**, в том числе по годам:

2012 год - 691,06 тыс. рублей

2013 год - 2 000,00 тыс. рублей.

**II этап: строительство (2014-2016 годы)**

**Всего - 350 000,00 тыс. рублей**

Реализация мероприятий Программы II этапа возможна при условии включения строительства объекта в проект федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»».

1.4. Приложение № 1 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).

3

2. Общему отделу администрации Партизанского муниципального района опубликовать настоящее постановление в газете «Золотая Долина».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Партизанского

муниципального района К.К.Щербаков

## Приложение № 1

к постановлению администрации

Партизанского муниципального района

от 18.03.2013 № 218

## Перечень

## программных мероприятий

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия,  наименование расходов, местонахождение объекта | Заказчик | Исполнитель  (подрядчик)\* | Сметная стоимость | Расходы районного бюджета | | | | | |
| Всего | в том числе по годам: | | | | |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Проектные работы «Строительство общеобразовательной школы на 220 учащихся  с блоком 4-х дошкольных групп в пос.Волчанец Партизанского района Приморского края» | Муниципальное казённое учреждение «Управление образования» Партизанского муниципального района |  | 2 691,06 | 2 691,06 | 691,06 | 2 000,00 | - | - | - |

2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2. | Строительство общеобразовательной школы на 220 учащихся  с блоком 4-х дошкольных групп в пос.Волчанец Партизанского района Приморского края | тот же |  | 350 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 352 691,06 | 2 691,06 | 691,06 | 2 000,00 |  |  |  |

Начальник отдела капитального строительства И.Г.Жаберова

**Примечание \*** - реализация мероприятий программы осуществляется на основе муниципальных контрактов и иных гражданско-правовых договоров, заключаемых в установленном порядке с исполнителями программных мероприятий. Исполнители программных мероприятий определяются в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».