УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Партизанского муниципального района от 06.10.2011 № 506 (в редакции постановлений от 09.11.2011 №602, от 18.03.2013 №219, от 30.12.2013 №1267)

# МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Завершение строительства центра детского творчества

в селе Владимиро-Александровское Партизанского

района Приморского края»

на 2012-2013 годы

# ПАСПОРТ

муниципальной программы

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Завершение строительства центра детского творчества в селе Владимиро-Александровское Партизанского района Приморского края» на 2012-2013 годы (далее Программа) |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик Программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры» Партизанского муниципального района |
| Разработчик Программы | Отдел капитального строительства администрации Партизанского муниципального района |
| Координатор Программы | Администрация Партизанского муниципального района |
| Исполнитель Программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры» Партизанского муниципального района |
| Содержание проблемы, обоснование необходимости ее решения программными методами | Необходимость разработки и реализации муниципальной программы обусловлена необходимостью завершения строительства Центра детского творчества и размещения в нем муниципальных учреждений дополнительного образования детей, культуры |
| Цели и задачи Программы | Основной целью Программы является: активизация культурной деятельности на селе посредством завершения строительства Центра детского творчества, улучшение качества жизни сельского населения на основе повышения уровня развития социальной инфраструктуры, создание условий для улучшения социальной ситуации и повышение престижности проживания в сельской местности. |

2

|  | Размещение муниципальных учреждений культуры в новом здании позволит: - создать комфортные условия занимающимся творчеством, спортом детям, организовать процесс обучения в кабинетах и классах, соответствующих санитарным нормам и требованиям; - расширить кружковую деятельность учреждений культуры и дополнительного образования детей, увеличить количество мероприятий, направленных на формирование приоритета здорового образа жизни, по патриотическому и нравственно-эстетическому воспитанию, как молодежи, так и жителей района в целом; - добиться массовости, качественного проведения мероприятий и успешного участия сборных команд района в краевых первенствах и чемпионатах; - активнее использовать базу физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и укреплении здоровья населения; - шире использовать возможности физической культуры и спорта в формировании нравственного, эстетического и интеллектуального развития подрастающего поколения, а так же в пропаганде здорового образа жизни; - создать условия для привлечения жителей района к спортивно-зрелищным мероприятиям районного, межмуниципального и краевого уровней; - увеличить количество занимающихся всех возрастов опорными видами спорта, культивирующимися в Приморском крае; - повысить уровень развития и эффективность многолетней подготовки юных спортсменов в учреждениях спортивной направленности. С вводом в эксплуатацию центра детского творчества, в целом по району увеличится: - обеспеченность спортивными залами, единовременная пропускная способность занимающихся спортом, что максимально приблизит Партизанский район к среднекраевому показателю; - количество занимающихся в спортивных секциях детей, подростков, молодежи и взрослого населения, а общий охват населения занимающихся спортом приблизится к среднекраевому показателю. Задачи Программы: Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию позволит решить задачи по организации массовой и методической работе со школьниками, создать благоприятные условия для творческого развития, оздоровления и жизнедеятельности молодого поколения |
| --- | --- |
| Сроки и этапы реализации Программы | Программа реализуется с 2012 по 2013 годы в один этап |
| Перечень мероприятий | Приложение № 1 к Программе |

3

| Источники и объёмы финансирования. Ресурсное обеспечение Программы | Общий объём финансирования мероприятий Программы составляет всего 64 423,16400 тыс. рублей, в том числе по сводно-сметному расчету на завершение строительства - 58 811,07800 тыс. рублей. Из общего объема финансирования мероприятий Программы: - за счёт субсидий из краевого бюджета по сводно-сметному расчету -31 331,58700 тыс. рублей, в том числе: 2012 год – 7 078,83700 тыс. рублей; 2013 год – 24 252,75000 тыс. руб. - за счёт средств районного бюджета – всего 33 091,54577 тыс. рублей, из них по сводно-сметному расчету – 27 479,45977 тыс.рублей, в том числе: 2012 год – по сводном –сметному расчету 17 085,41077 тыс. рублей; 2013 год – всего 16 006,13500 тыс. рублей, из них по сводно-сметному расчету - 10 394,04900 тыс. рублей. Реализация мероприятий Программы возможна при условии выделения субсидий из бюджета Приморского края. |
| --- | --- |
| Управление реализацией Программы, система контроля за исполнением Программы | Текущий контроль за исполнением и реализацией мероприятий Программы осуществляет муниципальное казенное учреждение «Управление культуры» Партизанского муниципального района |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы. Оценка эффективности реализации Программы | Развитие культурно-досуговой деятельности в сельской местности. Активизация культурной деятельности на селе. Реализация Программы позволит: осуществить ввод в эксплуатацию в 2013 году центра детского творчества, в состав которого входит зрительный зал на 324 посадочных мест, спортивный зал площадью 270 квадратных метров. |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

программными методами

Строительство Центра детского творчества ведется с 2001 года                       в соответствии с федеральной целевой программой «Дети России». Финансирование строительства осуществлялось за счет средств федерального, регионального бюджетов. Функции заказчика-застройщика осуществлялись Унитарным государственным предприятием «ПриморСтройЗаказчик».

Со второго полугодия 2008 года строительство объекта остановлено ввиду банкротства строительной компании, прекращения финансирования стройки. В сложившейся ситуации администрацией Партизанского муниципального района были приняты срочные меры по возобновлению охраны объекта и обеспечению электроэнергией. Учитывая высокую строительную готовность объекта (более 80%), администрацией  Партизанского

4

муниципального района совместно с унитарным государственным предприятием «ПриморСтройЗаказчик» было принято решение                           о корректировке проектно-сметной документации с целью определения фактической стоимости работ для завершения строительства. Проведена инвентаризация  имеющихся  в  наличии  оборудования,  мебели  и  инвентаря.

За счет средств районного бюджета, внебюджетных источников были профинансированы проектно-изыскательские работы, решены вопросы по охране объекта, завозу грунта в объеме 1000 кубометров для выполнения благоустроительных работ.

На основании результатов обследования объекта и инвентаризации оборудования обществом с ограниченно ответственностью «Зодчий ПРИМ»          г.Дальнегорск была составлена сметная документация. В соответствии                 с положительным заключением экспертизы, выданным отделом государственной экспертизы проектов департамента градостроительства Приморского края, полная сметная стоимость строительства объекта с учетом затрат незавершенного строительства  в  ценах 1 квартала 2011 года составила 154704,31 тыс. рублей, в том числе на завершение строительства 58811,08 тыс. рублей.

Мощность объекта в натуральных показателях: зрительный зал вместимостью 324 посадочных мест, спортивный зал площадью 270 квадратных метров.

Муниципальные учреждения культуры и дополнительного образования детей размещены на сегодняшний день в ветхих, приспособленных помещениях, требующих проведения капитального ремонта или же их сноса ввиду аварийного состояния.

Краткая характеристика существующих зданий, в которых расположены объекты культуры и муниципальные учреждения дополнительного образования детей:

| № п/п | Наименование учреждений | Год постройки | Количество работающих | Количество воспитанников |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Районный центр детского творчества» | 1912 | 27 | 896 |

5

| 2. | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств» | 1977 приспособленное помещение | 22 | 202 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детский оздоровительно-образовательный центр «Юность» Партизанского района | не имеет своего помещения | 12 | 437 |
| 4. | Районный дом культуры | 1935 | 17 | 416 посещаемость 44,9 тыс. в год |
| 5. | Районная межпоселенческая библиотека | 1948 | 21 | 3704 читателей, годовое посещение 22 тыс. человек |
| 6. | Районная межпоселенческая детская библиотека | 1948 |  | 1522 читателей, годовое посещение 11 тыс. человек |
|  | ИТОГО: |  | 99 | 7177, в т.ч. 1951-воспитанники; 5226-читатели |

Расходы на содержание вышеперечисленных учреждений составляют 2066,9 тыс. рублей в год.

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры                 в Партизанском муниципальном районе от нормативной потребности:

расчёт потребности ведётся согласно методике определения нормативной потребности субъектов Российской федерации в объектах культуры                        и искусства, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 года № 1683-р.

Нормативное число посадочных мест на 1 тысячу жителей - 100 мест. Таким образом, норматив посадочных мест для района составляет 3328.  Фактическое число посадочных мест в отчётном и планируемом периоде 1850. Уровень фактической обеспеченности составляет 56 процентов.

Ежегодно коллективы художественной самодеятельности и учащиеся учреждений дополнительного образования детей Партизанского муниципального района принимают участие в краевых, Всероссийских, международных конкурсах и фестивалях, спортивных соревнованиях, показывая хорошие результаты и завоевывая победы. По состоянию                 на 01.01.2011 дети и подростки занимаются спортом в 2-х имеющихся в районе учреждениях дополнительного образования ДООЦ «Юность» и МОУ ДОД «Районный центр детского творчества». Ведется работа по 10 видам спорта: настольный теннис, бокс, тхеквондо, восточное боевое единоборство КУДО (ДАЙДО-ДЗЮКУ), футбол, волейбол, баскетбол, вольная борьба, спортивный туризм, физическая подготовка.

С вводом в эксплуатацию центра детского творчества, муниципальные учреждения будут размещены в новом здании. Численность работающих              в центре детского творчества предположительно составит 99 человек, контингент учащихся и читателей библиотек 7177 человек, в том числе          3302 дети и подростки.

Планируемые расходы на содержание нового здания в год составят              в действующих ценах и тарифах 3580,0 тыс. рублей.

Общая площадь, занимаемая учреждениями дополнительного образования детей и культуры, в настоящее время составляет 1580 кв. метров. Площадь строящегося здания 3722 кв. метра, соответственно увеличатся                 и расходы на содержание. Размещение муниципальных учреждений в новом здании позволит создать комфортные условия занимающимся творчеством, спортом детям, организовать процесс обучения в кабинетах и классах, соответствующих санитарным нормам и требованиям.

2. Цели и задачи Программы

Программа разработана для достижения главной цели: активизировать культурную и спортивную деятельность на селе посредством завершения строительства Центра детского творчества.

Мероприятия Программы направлены на решение следующих основных задач: организация массовой и методической работы с детьми и молодежью,  создание благоприятных условий для их творческого развития и оздоровления.

Центр детского творчества предназначен для духовного и физического развития подростков, молодежи, подготовки их к труду и общественной деятельности. Учащиеся будут заниматься различными видами деятельности по основным направлениям: художественному, музыкальному, спортивному.

3. Сроки и этапы реализации Программы

Основным мероприятием Программы является завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта «Центр детского творчества в с.Владимиро-Александровское» Партизанского муниципального района. Программа реализуется в течение 2012-2013 годов.

4. Структура Программы, перечень подпрограмм,

основных направлений и мероприятий

Для достижения целей и решения задач, поставленных Программой, предусматривается реализация ряда мероприятий. Перечень мероприятий Программы с указанием заказчика, сроков реализации и объемов финансирования (в том числе по годам реализации) приведен в приложении              № 1 к настоящей Программе.

5. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы основан на достижении запланированных результатов в рамках выделяемых средств.

Реализация Программы предусматривает целевое использование денежных средств в соответствии с поставленными задачами, определенных мероприятиями (см. Приложение № 1).

Реализация Программы осуществляется на основе государственных контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом                         «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Заказчик, Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры»  Партизанского муниципального района заключает контракты либо договоры с исполнителями мероприятий настоящей Программы.

6. Ресурсное обеспечение программы

Общий объём финансирования мероприятий Программы составляет всего 64 423,16400 тыс. рублей, в том числе по сводно-сметному расчету на завершение строительства -  58 811,07800 тыс. рублей.

Из  общего  объема  финансирования  мероприятий   Программы:

- за счёт субсидий из краевого бюджета по сводно-сметному расчету -31 331,58700 тыс. рублей, в том числе:

2012 год – 7 078,83700 тыс. рублей;

2013 год – 24 252,75000 тыс. руб.

- за счёт средств районного бюджета  –  всего 33 091,54577 тыс. рублей, из них по сводно-сметному расчету – 27 479,45977 тыс.рублей, в том числе:

2012 год – по сводном –сметному расчету 17 085,41077 тыс. рублей;

2013 год –  всего 16 006,13500 тыс. рублей,  из  них по сводно-сметному расчету - 10 394,04900 тыс. рублей.

Реализация мероприятий Программы возможна при условии выделения субсидий из бюджета Приморского края.

7. Контроль за реализацией Программы

Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее исполнения осуществляет координатор - администрация Партизанского муниципального района, определяющий требования к содержанию программных мероприятий                и контролирующий ход их выполнения.

Контроль за целевым и эффективным использованием выделенных средств, за выполнением запланированных объемов работ и их качеством  осуществляет заказчик (получатель средств) - Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры» Партизанского муниципального района.

8. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка социально-экономической эффективности Программы будет производиться с учетом целевых индикаторов, которые приведены                            в приложении № 2 к настоящей Программе.

В результате реализации Программы сократится сверхнормативный износ основных фондов социальной сферы. Развитие учреждений социальной сферы позволит обеспечить потребности органов местного самоуправления, сельского населения в культурно-досуговых мероприятиях, сохранение рабочих мест, снижение уровня безработицы.

Экономическая эффективность от реализации Программы состоит                  и в активизации культурной и спортивной деятельности в сельской местности.

___________________

## Приложение  1

к  муниципальной программе  «Завершение строительства центра детского творчества в селе Владимиро-Александровское Партизанского  района Приморского края» на 2012-2013 годы, в редакции   постановления администрации  Партизанского  муниципального  района  от 30.12.2013г. №1267

## Перечень

## программных мероприятий

тыс. рублей

| №п/п | Наименование расходов, местонахождение объекта | Заказчик | Исполнитель (подрядчик)* | Сметная стоимость | Расходы районного бюджета |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | в том числе: |  |
|  |  |  |  |  |  | 2012 г. | 2013г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Завершение строительства центра детского творчества в с. Владимиро-Александровское Партизанского района Приморского края по сводно –сметному расчету | Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры» Партизанского муниципального района |  | 58 811,07800 | 27 479,45977 | 17 085,41077 | 10 394,04900 |
| 2. | Отделка зрительного зала акустическими материалами и светодиодным оборудованием | То же |  | 4 724, 16400 | 4 724,16400 | - | 4 724,16400 |
| 3. | Приобретение и установка игровых площадок | То же |  | 489,92200 | 489,92200 | - | 489,92200 |
| 4. | Оборудование для видеонаблюдения, расходные материалы для монтажа видеонаблюдения, монтаж оборудования для видеонаблюдения | То же |  | 398,00000 | 398,00000 | - | 398,00000 |
|  | ИТОГО |  |  | 64 423,16400 | 33 091,54577 | 17 085,41077 | 16 006,13500 |

Начальник отдела капитального строительства                                                                                                                                     И.Г. Жаберова

Примечание * - реализация мероприятий программы осуществляется на основе муниципальных контрактов и иных гражданско-правовых договоров, заключаемых в установленном порядке с исполнителями программных мероприятий. Исполнители программных мероприятий определяются в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

## Приложение  2

к  муниципальной программе  «Завершение строительства центра детского творчества в селе Владимиро-Александровское Партизанского  района Приморского края» на 2012-2013 годы, в редакции   постановления администрации  Партизанского  муниципального  района  от 30.12.2013г. №1267

## Целевые индикаторы реализации мероприятий Программы

| Наименование индикатора | Ед. изм. | Всего | в том числе по годам |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Развитие культурно- досуговой деятельности в сельской местности путем ввода: |  |  |  |  |
| Зрительного зала вместимостью 324 посадочных мест | ед. | 324 | - | 324 |
| Спортивного зала площадью 270 м2 | м2 | 270 | - | 270 |

Начальник отдела капитального строительства                                                                              И.Г. Жаберова