УТВЕРЖДЕНА

Постановлением администрации

Партизанского муниципального района

от  16.02. 2012 г.   №151 (в редакции постановлений

27.12.2012  №1369,

от 16.09.2013 №878, от 30.12.2013 №1280)

# МУНИЦИПАЛЬНАЯ   ПРОГРАММА

«Строительство  полигона твёрдых бытовых отходов, расположенного в 1200 метрах на юго-запад от дома № 1 по переулку Владимиро-Александровский в с. Владимиро-Александровское Партизанского района Приморского края»  на  2012-2013 годы

# ПАСПОРТ

муниципальной программы

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Строительство полигона твёрдых бытовых отходов, расположенного в 1200 метрах на юго-запад от дома № 1 по переулку Владимиро-Александровский в с.Владимиро-Александровское Партизанского района Приморского края» на 2012-2013 годы (далее- Программа) |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация Партизанского муниципального района |
| Разработчик Программы | Администрация Партизанского муниципального района |
| Исполнители Программы | Отдел капитального строительства администрации Партизанского муниципального района, отдел охраны окружающей среды администрации Партизанского муниципального района |
| Содержание проблемы, обоснование необходимости ее решения программными методами | Земельный участок площадью 4,5 га, используемый в настоящее время для сбора твёрдых бытовых и промышленных отходов от населения и предприятий Партизанского муниципального района, не является полигоном ТБО и не отвечает требованиям СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов твёрдых бытовых отходов». В настоящее время остро стоит необходимость строительства полигона ТБО, как объекта сбора, размещения и утилизации отходов, отвечающего требованиям санитарно-эпидемиологического и природоохранного законодательства. Отсутствие на территории Партизанского муниципального района готовой инфраструктурной площадки полигона ТБО является препятствием для привлечения инвестиций к созданию перерабатывающей инфраструктуры в сфере обращения с твёрдыми бытовыми отходами. |
| Цели и задачи Программы | Цель Программы: строительство полигона ТБО и создание на территории Партизанского муниципального района инфраструктуры обращения с твёрдыми бытовыми отходами. Задачи Программы: предотвращение вредного воздействия отходов производства и потребления на здоровье человека и окружающую среду. Целевой индикатор: доля обезвреженных и (или) переработанных отходов в общем объёме образовавшихся отходов в процессе потребления (процентов). |
| Сроки и этапы реализации Программы | Программа реализуется с 2012 по 2013 год в два этапа: I этап (2012 год) – подготовка проектной документации на строительство полигона твёрдых бытовых отходов, расположенного в 1200 метрах на юго-запад от дома № 1 по переулку Владимиро-Александровский в с.Владимиро-Александровское Партизанского района Приморского края, 2-й этап (корректировка проектной документации с выделением 1-ой очереди строительства). II этап (2013 год) - строительство и ввод в эксплуатацию объекта «Полигон твёрдых бытовых отходов, расположенный в 1200 метрах на юго-запад от дома № 1 по переулку Владимиро-Александровский в с.Владимиро-Александровское Партизанского района Приморского края» (1-ая очередь). |
| Перечень мероприятий | Приложение №1 к Программе |
| Механизм реализации Программы | Механизм реализации Программы основан на достижении запланированных результатов в рамках выделяемых средств. Реализация Программы осуществляется на основе муниципальных контрактов, заключенных между Заказчиком и подрядными организациями, определёнными в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». |
| Ресурсное обеспечение Программы | Общий объём финансирования мероприятий Программы составляет всего 11 156 288,70 руб. за счет средств районного бюджета, в том числе: I этап (2012 год: проектные работы) - 620 897,70 рублей за счет средств районного бюджета; II этап (2013 год: строительство 1-ой очереди полигона ТБО) -10 535 391,00 рублей за счет средств районного бюджета. |
| Управление реализацией Программы, система организации контроля за исполнением Программы | Текущий контроль за исполнением и реализацией мероприятий Программы осуществляет администрация Партизанского муниципального района |
| Оценка эффективности реализации Программы | Реализация Программы позволит: модернизировать инфраструктуру в сфере обращения с твёрдыми бытовыми отходами, улучшить инвестиционную деятельность, создать новые рабочие места, улучшить экологическую ситуацию в Партизанском муниципальном районе. |

- Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

программными методами

Объём количества твёрдых бытовых отходов в Партизанском муниципальном районе,  с учётом предельных нормативов накопления отходов от жизнедеятельности населения, учащихся школ, дошкольных учреждений, количества торговых площадей, баров и кафе,  составляет 15 000  м3 в год.

Земельный участок площадью 4,5 га, используемый в настоящее время для сбора твёрдых бытовых отходов от населения и предприятий Партизанского муниципального района, не является полигоном ТБО и не отвечает требованиям СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов твёрдых бытовых отходов».

В современном состоянии  территория участка площадью 1,7 га расчищена от древесно-кустарниковой растительности и используется под складирование твёрдых бытовых отходов.

По заключению территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю обращение с отходами производства и потребления на территории Партизанского муниципального района осуществляется с нарушениями требований санитарного законодательства, что создаёт реальную угрозу инфицирования населения и загрязнения окружающей среды. В результате проводимых мероприятий по надзору установлено, что при обращении с отходами производства и потребления не соблюдаются требования СП 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населённых пунктов», СП 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления», СП «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений».

В настоящее время остро стоит необходимость строительства полигона ТБО, как объекта сбора, размещения и утилизации отходов, отвечающего требованиям санитарно-эпидемиологического и природоохранного законодательства.

Отсутствие на территории Партизанского муниципального района готовой инфраструктурной площадки полигона ТБО является препятствием для привлечения инвестиций к созданию перерабатывающей инфраструктуры в сфере обращения с твёрдыми бытовыми  отходами.

- Цели и задачи Программы

Программа разработана для достижения главной цели:  строительство полигона ТБО и создание на территории Партизанского муниципального района инфраструктуры обращения с твёрдыми бытовыми  отходами.

Мероприятия Программы направлены на решение следующих основных задач: предотвращение вредного воздействия отходов производства и потребления на здоровье человека  и окружающую среду.

- Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется с  2012 по 2013 год в два этапа:

«Сроки и этапы реализации Программы» читать в новой  редакции: «Программа реализуется с 2012 по 2013 год в два этапа:

1 этап (2012 год) - подготовка проектной документации  на строительство полигона твёрдых бытовых отходов, расположенного в 1200 метрах на юго-запад от дома № 1 по переулку Владимиро-Александровский в с.Владимиро-Александровское Партизанского района Приморского края, 2-й этап (корректировка проектной документации с выделением 1-ой очереди строительства).

II этап (2013 год) - строительство и ввод в эксплуатацию объекта  «Полигон твёрдых бытовых отходов, расположенный в 1200 метрах на юго-запад от дома № 1 по переулку Владимиро-Александровский в с.Владимиро-Александровское Партизанского района Приморского края» (1-ая  очередь).

- Перечень мероприятий Программы

Для достижения целей и решения задач, поставленных Программой, предусматривается реализация ряда мероприятий. Перечень мероприятий Программы с указанием заказчиков, сроков реализации и объемов финансирования (всего и в том числе по годам реализации, источникам финансирования) приведен в приложении №1 к настоящей Программе.

5. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы основан на достижении запланированных результатов  в рамках выделяемых средств.

Реализация Программы предусматривает целевое использование денежных средств в соответствии с поставленными задачами, определенными мероприятиями (см. Приложение № 1).

Реализация Программы осуществляется на основе государственных контрактов, заключенных Заказчиком с подрядными организациями, определёнными в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и  муниципальных нужд».

6. Ресурсное  обеспечение Программы

Общий объём финансирования мероприятий Программы составляет всего 11156 288,70 рублей, в том числе:

I этап (2012 год: проектные работы) - 620 897,70 рублей за счет  средств районного бюджета;

II этап (2013 год: строительство 1-ой очереди полигона ТБО) -                10 535 391,00 рублей за счет средств районного бюджета.

7. Контроль за реализацией Программы

Текущее управление и контроль за реализацией программы осуществляется заказчиком Программы.

Заказчик (получатель средств) – администрация Партизанского муниципального района, осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием выделенных средств, за выполнением  запланированных объемов работ и их качеством.

8. Оценка эффективности реализации Программы

Реализация Программы позволит модернизировать инфраструктуру с сфере обращения с твёрдыми бытовыми  отходами, улучшить инвестиционную деятельность, создать новые рабочие места, улучшить экологическую ситуацию в Партизанском муниципальном районе.

_________________________

## Приложение №  1

## к муниципальной программе «Строительство

## полигона твёрдых бытовых отходов, расположенного в 1200 метрах

## на юго-запад от дома № 1 по переулку Владимиро-Александровский в

## с.Владимиро-Александровское Партизанского района Приморского края

## на  2012-2013 годы»,

## в  редакции постановления администрации

## Партизанского  муниципального  района

от 30.12.2013 №1280

## Перечень программных мероприятий

## рублей

| № п/п | Наименование мероприятия, наименование расходов, местонахождение объекта | Заказчик | Исполнитель (подрядчик)* | Сметная стоимость, всего | в том числе: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2012 г. районный бюджет | 2013 г. районный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Проектные работы по объекту «Полигон твёрдых бытовых отходов, расположенный в 1200 метрах на юго-запад от дома № 1 по переулку Владимиро-Александровский в с.Владимиро-Александровское Партизанского района Приморского края», 2-й этап (корректировка проектной документации с выделением 1-ой очереди строительства) | Администрация Партизанского муниципального района |  | 620 897,70 | 620 897,70 |  |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Строительство и ввод в эксплуатацию полигона твёрдых бытовых отходов, расположенного в 1200 метрах на юго-запад от дома № 1 по переулку Владимиро-Александровский в с.Владимиро-Александровское Партизанского района Приморского края (1-ая очередь) | тот же |  | 10 535 391,00 |  | 10 535 391,00 |
|  | Итого: |  |  | 11 156 288,70 | 620 897,70 | 10 535 391,00 |

Начальник отдела капитального строительства                                                                                                                  И.Г.Жаберова

Примечание * - реализация мероприятий программы осуществляется на основе муниципальных контрактов и иных гражданско-правовых договоров, заключаемых в установленном порядке       с исполнителями программных мероприятий. Исполнители программных мероприятий определяются в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов   на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».