УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Партизанского муниципального района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Муниципальная программа**

«Проведение мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию объектов муниципального жилищного фонда, переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Партизанском муниципальном районе на 2023-2027 годы»

**Паспорт МУНИЦИПАЛЬНОЙ программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел жилищного фонда администрации Партизанского муниципального района. |
| Соисполнители муниципальной программы | Отдел капитального строительства администрации Партизанского муниципального района.  Управление по распоряжению муниципальной собственностью администрации Партизанского муниципального района. |
| Структура муниципальной программы: | Перечень мероприятий по реализации программы приведен в приложении № 1 к муниципальной программе |
| Цели муниципальной программы | Основной целью Программы является создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в жилищном фонде Партизанского района Приморского края. |
| Задачи муниципальной программы | - обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в домах, признанных аварийными и подлежащими сносу;  - сокращение общей площади жилых помещений в аварийных многоквартирных домах на территории Партизанского муниципального района;  - реализация мероприятий по сносу многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу;  - обеспечение соответствия муниципального жилищного фонда требованиям действующего законодательства;  - уплата взносов в части муниципальной доли на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов;  - проведение ремонта муниципальных жилых помещений, свободных от регистрации и проживания, в целях их предоставления гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся, либо переселения в отремонтированные жилые помещения граждан из аварийного жилищного фонда;  - реализация полномочий администрации Партизанского муниципального района в жилищной сфере. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Программа реализуется в один этап в 2023-2027 годах |
| Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы | Число граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда;  Площадь расселенных жилых помещений аварийного жилищного фонда;  Площадь снесенных жилых домов аварийного жилищного фонда;  Площадь отремонтированных или реконструируемых жилых помещений. |
| Прогнозная оценка расходов муниципальной программы за счет федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета Партизанского муниципального района, в том числе по годам | объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Программы, составляет **16870,00000** тыс. руб., в том числе по годам:  2023 год - 1860,00000 тыс. рублей,  2024 год - 4560,00000 тыс. рублей,  2025 год - 3550,00000 тыс. рублей.  2026 год - 3550,00000 тыс. рублей.  2027 год - 3350,00000 тыс. рублей.  Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя  из возможностей федерального, краевого, и местного бюджетов на  соответствующий год и утвержденных списков участников |
| Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета Партизанского муниципального района, в том числе по годам | Из общего объема средств по источникам:  - средства районного бюджета - **16870,00000** тыс. рублей,  в том числе по годам:  2023 год - 1860,00000 тыс. рублей,  2024 год - 4560,00000 тыс. рублей,  2025 год - 3550,00000 тыс. рублей.  2026 год - 3550,00000 тыс. рублей.  2027 год - 3350,00000 тыс. рублей.  Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя  из возможностей федерального, краевого, и местного бюджетов на  соответствующий год и утвержденных списков участников.  Ресурсное обеспечение программы представлено в приложении № 2 к муниципальной программе |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | В срок до 31 декабря 2027 года планируется переселить 157 человек, проживающих в 86 жилых помещениях из аварийного жилищного фонда. В свою очередь снос 2363,3 кв. метров аварийного жилья позволит улучшить архитектурный облик населенных пунктов Партизанского муниципального района. Исполнение обязательств по уплате взносов в части муниципальной доли на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов позволит своевременно произвести капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории Партизанского района, и предотвращать критический износ инженерных сооружений зданий, их конструктивных элементов, инженерных систем и придомовых территорий. Выполнение программных мероприятий, проведение единой технической политики в жилищной сфере позволит обеспечить сохранность муниципального жилищного фонда.  Создание благоприятных условий проживания граждан позволит снизить социальную напряженность в жилищной сфере и повысить качество проживания в жилищном фонде. |

**1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.**

Выполнение Программы направлено на решение проблемы обеспечения благоустроенным жильем граждан, проживающих в домах, признанных аварийными, непригодными для постоянного проживания и подлежащими сносу, с обеспечением условий для развития жилищного строительства. Ликвидация аварийного жилищного фонда является одной из важнейших социальных задач. Жилое помещение, находящееся в аварийном состоянии, угрожает безопасности и здоровью граждан. Аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик населенных пунктов Партизанского муниципального района, создает социальные и экологические проблемы, сдерживает развитие инфраструктуры, снижает его инвестиционную привлекательность.

В 2015 году в муниципальную собственность Партизанского муниципального района от сельских поселений приняты объекты жилищного фонда, часть которых нуждается в проведении работ по ремонту либо реконструкции.

По состоянию на **01.09.2022 157** человек проживает в 9 аварийных многоквартирных жилых домах на территории Партизанского муниципального района. Общая площадь 86 жилых помещений в многоквартирных жилых домах, признанных аварийными, составляет **2363,3**  кв. метров. Во исполнение обязательств необходимо обеспечить гражданам предоставление конкретной жилой площади, размеры и качество которой определяются исходя из законодательно установленных гарантий государства перед гражданами, проживающими в аварийном жилищном фонде. Необходимо произвести снос 3 жилых домов (1283,3 кв. метров), расселение которых завершено.

Ключевая проблема в решении задачи ликвидации аварийного жилищного фонда - обеспечение финансовыми ресурсами. С учетом возможностей финансирования Фонда и бюджетного финансирования (различных уровней), данная Программа направлена на решение указанной проблемы.

Программный способ решения указанной проблемы обусловлен необходимостью комплексного финансового (из различных источников) и организационного обеспечения переселения граждан из аварийных многоквартирных домов с учетом адресного характера переселения и необходимости развития жилищного строительства.

**2. Цели и задачи Программы**

Программа предусматривает:

- создание безопасных и благоприятных условий проживания населения Партизанского муниципального района путем обеспечения благоустроенным жильем граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными и непригодными для постоянного проживания, обеспечение соответствия муниципального жилищного фонда требованиям действующего законодательства, а также развитие жилищного строительства.

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

организовать системы эффективного управления бюджетными ассигнованиями на реализацию программных мероприятий с учетом необходимости развития жилищного строительства;

достичь заданных результатов с использованием наименьшего объема средств или определенного бюджетом объема средств;

сократить общую площадь жилых помещений в аварийных многоквартирных домах на территории Партизанского муниципального района;

уменьшить число граждан, проживающих в аварийных жилых домах на территории Партизанского муниципального района, в том числе путем проведения ремонта муниципальных жилых помещений, свободных от регистрации и проживания в целях их предоставления гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся, либо переселения в отремонтированные жилые помещения граждан из аварийного жилищного фонда;

обеспечить процесс своевременного замещения выбывающего из эксплуатации жилищного фонда;

обеспечить соответствие муниципального жилищного фонда требованиям действующего законодательства;

своевременно и в полном объеме производить уплату взносов в части муниципальной доли на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов;

эффективно реализовывать полномочия администрации Партизанского муниципального района в жилищной сфере.

**3. Сроки и этапы реализации Программы**

Настоящая Программа рассчитана на долгосрочный период 2023 - 2027 годы и реализуется в один этап.

**4. Структура Программы, перечень основных**

**программных мероприятий и направлений**

Программа состоит из разделов, которые содержат комплекс конкретных мероприятий (приложение № 2) и видов работ, их содержание по срокам, ресурсам и исполнителям. Программные мероприятия обеспечивают решение задач программы и достижение поставленной цели.

Программа включает в себя следующие разделы:

**Раздел 1. «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Партизанского муниципального района»**

Данный раздел включает в себя Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность на территории Партизанского муниципального района. Снос аварийных домов на территории Партизанского муниципального района.

**Раздел 2. «Проведение мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию объектов муниципального жилищного фонда, переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Партизанском муниципальном районе на 2023-2027 годы»**

Данный раздел предусматривает проведение мероприятий по обследованию муниципального жилищного фонда, выявлению аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда

Проведение мероприятий по капитальному ремонту помещений муниципальной собственности

Ежемесячные платежи региональному оператору на капитальный ремонт общего долевого имущества муниципального жилищного фонда.

**5**. **Механизм реализации Программы**

Механизм реализации Программы направлен на эффективное планирование основных мероприятий, координацию действий исполнителей Программы, обеспечение контроля исполнения программных мероприятий, проведение мониторинга состояния работ по выполнению Программы, выработку решений при возникновении отклонения хода работ от плана реализации.

Реализация мероприятий Программы по переселению граждан из аварийных жилых домов осуществляется по следующим направлениям:

строительство многоквартирных жилых домов;

приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в домах, строительство которых не завершено на условиях участия в долевом строительстве) в муниципальную собственность;

переселение граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии со статьями 32, 86, 89 Жилищного кодекса Российской Федерации.

**6. Ресурсное обеспечение Программы**

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета Партизанского муниципального района.

Финансирование программы может осуществляться за счет субсидий, выделяемых из краевого и федерального бюджетов районному бюджету в рамках государственных программ Приморского края, а также за счет внебюджетных средств.

Сводные показатели финансирования приведены в приложении № 3 Программы.

Из общего объема средств по источникам:

- средства районного бюджета - 16870,00000 тыс. рублей,

в том числе по годам:

2023 год - 1860,00000 тыс. рублей,

2024 год - 4560,00000 тыс. рублей,

2025 год - 3550,00000 тыс. рублей.

2026 год - 3550,00000 тыс. рублей.

2027 год - 3350,00000 тыс. рублей.

В ходе реализации Программы объёмы финансирования могут корректироваться с учётом финансовых возможностей районного бюджета на соответствующий финансовый год.

**7. Управление реализацией Программы, система**

**организации контроля за исполнением Программы**

Заказчиком мероприятий по строительству многоквартирных жилых домов является администрация Партизанского муниципального района.

Заказчик программы с учетом выделяемых на реализацию программы бюджетных ассигнований производит уточнение целевых показателей

и затрат по программным мероприятиям, механизм реализации Программы и состав исполнителей. При необходимости внесения изменений в Программу, Заказчик готовит проект постановления о внесении соответствующих изменений в Программу. При внесении изменений в Программу не допускается изменение следующих основных характеристик:

целей и задач, для комплексного решения которых принята программа;

снижения результатов, которые должны быть получены в ходе выполнения программы.

Заказчик осуществляет:

формирование и представление заявки на предоставление финансовой поддержки в Министерство строительства Приморского края;

расходование финансовых средств, выделенных на переселение граждан из аварийных жилых домов;

приобретение жилых помещений для переселения граждан, проживающих в аварийных домах;

предоставление жилых помещений гражданам для переселения из аварийных жилых домов;

организацию и проведение информационно-разъяснительной работы по доведению до сведения граждан целей, условий, критериев и мероприятий Программы, а также освещение в средствах массовой информации итогов ее реализации;

контроль за выполнением Программы на местном уровне, организует работу межведомственной комиссии по установлению аварийных жилых помещений, непригодных для проживания, участвует в подготовке предложений о порядке переселения граждан, контролирует соблюдение сроков очередности в соответствии с принятым порядком переселения, организует работу с переселяемыми гражданами, разрабатывает предложения по наиболее эффективным методам решения поставленных задач.

Координатором программы является отдел жилищного фонда администрации Партизанского муниципального района (далее - координатор Программы).

Координатор Программы обеспечивает взаимодействие между исполнителями отдельных мероприятий Программы и координацию их действий по реализации Программы, осуществляет контроль над выполнением мероприятий Программы, организует ведение отчетности по Программе и обеспечивает ее предоставление в установленном порядке.

Исполнители мероприятий Программы несут ответственность за их качественное и своевременное выполнение, рациональное использование финансовых средств и предоставляют информацию о ходе ее выполнения в Координатору ежеквартально к 10 числу месяца, следующего за отчетным.

В целях текущего контроля за эффективным использованием бюджетных средств администрация Партизанского муниципального района ежеквартально предоставляет в Министерство Приморского края информацию о ходе реализации программных мероприятий, атакже о финансировании и освоении бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы.

Реализация мероприятий Программы осуществляется посредством размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в порядке, предусмотренном действующим законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

**8. Оценка эффективности реализации Программы**

В результате реализации Программы к концу 2027 года будет расселено **86** жилых помещений общей площадью **2363,3** кв. метра, для переселения **157** человек, проживающих в аварийном жилищном фонде, снесено 9 многоквартирных жилых дома, о также снесено 3 жилых домов (1283,3 кв. метров), расселение которых завершено в период 2020-2022 годов.

Исполнение обязательств по уплате взносов в части муниципальной доли на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов позволит своевременно произвести капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории Партизанского района, и предотвращать критический износ инженерных сооружений зданий, их конструктивных элементов, инженерных систем и придомовых территорий.

Общественная (социально-экономическая) эффективность реализации Программы:

выполнение обязательств государства перед гражданами, проживающими в непригодных для постоянного проживания условиях;

создание благоприятных условий на территории Партизанского муниципального района для ежегодного наращивания объемов жилищного строительства;

улучшение демографической ситуации и состояния здоровья населения;

улучшение архитектурного облика района.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 1

к муниципальной программе «Проведение мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию объектов муниципального жилищного фонда, переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Партизанском муниципальном районе на 2023-2027 годы», утвержденной постановлением администрации Партизанского муниципального района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Целевые индикаторы и показатели эффективности**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед.  измере-ния | Значения показателей | | | | |
| 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026г | 2027г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Муниципальная программа «Проведение мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту объектов муниципального жилищного фонда, переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Партизанском муниципальном районе на 2023-2027 годы»** | | | | | | | |
| 1. | Число граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда | ед. | 0 | 16 | 41 | 48 | 52 |
| 2. | Площадь расселенных жилых помещений аварийного жилищного фонда | кв. м | 0 | 246 | 615 | 722 | 780,3 |
| 3. | Площадь снесенных жилых домов аварийного жилищного фонда | кв. м. | 1283,3 | 0 | 590,8 | 771 | 1001,5 |
| 4. | Площадь отремонтированных помещений жилищного фонда | кв.м. | 66,4 | 68,2 | 73,7 | 74 | 82 |
| **Отдельные мероприятия муниципальной программы «Проведение мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту объектов муниципального жилищного фонда, переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Партизанском муниципальном районе на 2023-2027 годы»** | | | | | | | |
| 1. | Обязанность администрации Партизанского муниципального района, как собственника помещений, по оплате ежемесячных взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов | тыс.  рублей | 720,0 | 720,0 | 720,0 | 730,0 | 730, |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 2

к муниципальной программе Партизанского муниципального района «Проведение мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию объектов муниципального жилищного фонда, переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Партизанском муниципальном районе на 2023-2027 годы, утвержденной постановлением администрации Партизанского муниципального района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Перечень**

мероприятий муниципальной программы Партизанского муниципального района «Проведение мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию объектов муниципального жилищного фонда, переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Партизанском муниципальном районе на 2023-2027 годы»

***\*Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей федерального, краевого, и местного бюджетов на соответствующий год и утвержденных списков участников***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Ответственные исполнители | | Сроки | Источники финансирования | Стоимость в тыс.руб. | | | | | | |
| Всего | 2023 | 2024 | 2025 | | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 |
| **Раздел 1. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Партизанского муниципального района** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность на территории Партизанского муниципального района | Отдел жилищного фонда Управление по распоряжению муниципальной собственностью | | 2023-2027 | Районный бюджет, краевой бюджет, федеральный бюджет, фонд\* | 7463,000000 |  | 2910,00000 | 1900,00000 | 1326,50000 | | 1326,50000 |
| 1.2 | Снос аварийных домов | Отдел жилищного фонда | | 2023-2027 | Районный бюджет, краевой бюджет, федеральный бюджет, фонд\* | 727,00000 | 0 | 0 | 0 | 363,50000 | | 363,50000 |
|  | **Итого по разделу 1** |  | |  |  | 8190,0000 | 0 | 2910,00000 | 1900,0000 | 1690,0000 | | 1690,0000 |
| **Раздел 2. Отдельные мероприятия муниципальной программы «Проведение мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию объектов муниципального жилищного фонда, переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Партизанском муниципальном районе на 2023-2027 годы»** | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Проведение мероприятий по обследованию муниципального жилищного фонда, выявлению аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда | | Отдел жилищного фонда | 2023-2027 годы | Районный бюджет, краевой бюджет, федеральный бюджет, фонд\* | 410,00000 | 210,00000 | 0 | 0 | 100 | | 100 |
| 2.2 | Проведение мероприятий по капитальному ремонту помещений муниципальной собственности | | Отдел жилищного фонда, отдел капитального строительства | 2023-2027 годы | Районный бюджет, краевой бюджет, федеральный бюджет, фонд\* | 4650,00000 | 930,00000 | 930,00000 | 930,00000 | 930,00000 | | 930,00000 |
| 2.3 | Ежемесячные платежи региональному оператору на капитальный ремонт общего долевого имущества муниципального жилищного фонда | | Отдел жилищного фонда | 2023-2027 годы | Районный бюджет | 3620,000000 | 720,00000 | 720,00000 | 720,00000 | 730,00000 | | 730,00000 |
|  | **Итого по разделу 2** | |  |  |  | **8680,00000** | **1860,00000** | **1650,00000** | **1650,00000** | **1760,00000** | | **1760,0000** |
|  | **ИТОГО** | |  |  |  | **16870,00000** | **1860,00000** | **4560,00000** | **3550,00000** | **3550,00000** | | **3350,0000** |

Приложение № 3

к муниципальной программе Партизанского муниципального района «Проведение мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию объектов муниципального жилищного фонда, переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Партизанском муниципальном районе на 2023-2027 годы», утвержденной постановлением администрации Партизанского муниципального района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Сводные показатели финансирования**

Ожидаемые затраты на реализацию программы за счет всех источников финансирования по годам составят:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Всего расходов, тыс.рублей | План расходов по годам реализации, тыс.рублей | | | | |
| 2023 г. (план) | 2024 г. (оценка) | 2025 г. (оценка) | 2026г. (оценка) | 2027г. (оценка) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1.** | **Муниципальная программа "Проведение мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию объектов муниципального жилищного фонда, переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Партизанском муниципальном районе на 2023-2027 годы»** | **всего** | **16870,00000** | **1860,00000** | **4560,00000** | **3550,00000** | 3550,00000 | 3350,00000 |
| **Фонд** | **0,00000** |  |  |  |  |  |
| **краевой бюджет** | **0,00000** |  |  |  |  |  |
| **районный бюджет** | **16870,00000** | **1860,00000** | **4560,00000** | **3550,00000** | 3550,00000 | 3350,00000 |
| **1.1** | **Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Партизанского муниципального района, всего** | **всего** | **8190,00000** | **0,00000** | **2910,00000** | **1900,00000** | 1690 | 1690 |
| **Фонд** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |  |
| **краевой бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |  |
| **районный бюджет** | **8190,00000** | **0,00000** | **2910,00000** | **1900,00000** | 1690 | 1690 |
| 1.1.1 | Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность на территории Партизанского муниципального района | всего | 7463,00000 | 0,00000 | 2910,00000 | 1900,00000 | 1326,5 | 1326,5 |
| Фонд | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| районный бюджет | 7463,00000 | 0,00000 | 2910,00000 | 1900,00000 | 1326,5 | 1326,5 |
| 1.1.2 | Снос аварийных домов | всего | 727,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 363,5 | 363,5 |
| Фонд | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  |
| краевой бюджет | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  |
| районный бюджет | 727,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 363,5 | 363,5 |
| **1.2** | **Отдельные мероприятия муниципальной программы «Проведение мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию объектов муниципального жилищного фонда, переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Партизанском муниципальном районе на 2023-2027 годы»** | **всего** | **8680,00000** | **1860,00000** | **1650,00000** | **1650,00000** | 1760 | 1760 |
| **районный бюджет** | **8680,00000** | **1860,00000** | **1650,00000** | **1650,00000** | 1760 | 1760 |
| 1.2.1 | Проведение мероприятий по обследованию муниципального жилищного фонда, выявлению аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда | всего | 410,00000 | 210,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 100 | 100 |
| районный бюджет | 410,00000 | 210,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 100 | 100 |
| 1.2.2 | Проведение мероприятий по капитальному ремонту помещений муниципальной собственности, всего | всего | 4650,00000 | 930,00000 | 930,00000 | 930,00000 | 930 | 930 |
| районный бюджет | 4650,00000 | 930,00000 | 930,00000 | 930,00000 | 930 | 930 |
| 1.2.3 | Ежемесячные платежи региональному оператору на капитальный ремонт общего долевого имущества муниципального жилищного фонда | всего | 3620,00000 | 720,00000 | 720,00000 | 720,00000 | 730 | 730 |
| районный бюджет | 3620,00000 | 720,00000 | 720,00000 | 720,00000 | 730 | 730 |