## РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

## ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

692962, Приморский край, с. Владимиро-Александровское, ул. Комсомольская, 45А

тел:8(42365)22-4-36, e-mail: kso_partiz_mr@mail.ru

12 ноября 2021 г. № 57 (э)

Заключение

на проект постановления администрации Партизанского муниципального района

«О внесении изменений в муниципальную программу «Строительство Новолитовской общеобразовательной школы на 220 учащихся с блоком 4-х дошкольных групп, Партизанский район, Приморский край» на 2012 – 2021 годы» и на проект внесения изменений в муниципальную программу

Заключение на проект постановления администрации Партизанского муниципального района «О внесении изменений в муниципальную программу «Строительство Новолитовской общеобразовательной школы на 220 учащихся с блоком 4-х дошкольных групп, Партизанский район, Приморский край» на 2012 – 2021 годы» подготовлено на основании пункта 2 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 8 Положения о ревизионной комиссии  Партизанского муниципального района, утвержденного решением Думы Партизанского муниципального района от 14.09.2021 № 326, Порядка реализации полномочий ревизионной комиссии Партизанского муниципального района по проведению финансово-экономической экспертизы проектов муниципальных программ Партизанского муниципального района, принятого решением Думы Партизанского муниципального района от 27.05.2016 № 289, пунктом 2.6 плана работы ревизионной комиссии Партизанского муниципального района (далее – ревизионная комиссия) на 2021 год, Стандарта финансового контроля ревизионной комиссии (далее – стандарт   СФК-4) «Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных программ», утвержденного распоряжением председателя ревизионной комиссии Партизанского муниципального района от 26.12.2014 № 22.

Проект постановления администрации Партизанского муниципального района «О внесении изменений в муниципальную программу «Строительство Новолитовской общеобразовательной школы на 220 учащихся с блоком 4-х дошкольных групп, Партизанский район, Приморский край» на 2012 – 2021 годы» (далее – проект Постановления, проект Программы) представлен 10.11.2021 в ревизионную комиссию начальником отдела капитального строительства администрации Партизанского муниципального района (далее – отдел капитального строительства) (сопроводительное письмо от 10.11.2021 № 34).

Для подготовки заключения использованы следующие  нормативно-правовые акты:

- Бюджетный Кодекс Российской Федерации (далее – БК РФ);

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее - закон № 131-ФЗ);

- Методические рекомендации Министерства финансов от 30.09.2014                   № 09-05-05/48843  по составлению и исполнению бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на основе государственных (муниципальных) программ (далее - Методические рекомендации Минфина);

- Закон Приморского края от 21.12.2020 № 969-КЗ «О краевом бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции от 29.07.2021 № 1105-КЗ) (далее - Закон Приморского края от 21.12.2020 № 969-КЗ);

- Устав Партизанского муниципального района (далее - Устав района);

- Решение Думы Партизанского муниципального района от 24.12.2020 № 266 «О бюджете Партизанского муниципального района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции от 28.10.2021 № 349);

- Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации в Партизанском муниципальном районе (далее – Порядок разработки муниципальных программ), и Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденные постановлением администрации Партизанского муниципального района от 01.08.2011 № 320.

Проведенной экспертизой проекта постановления установлено:

Муниципальная программа «Строительство Новолитовской общеобразовательной школы на 220 учащихся с блоком 4-х дошкольных групп, Партизанский район, Приморский край» на 2012 – 2019 годы» утверждена постановлением администрации Партизанского муниципального района от 16.11.2011 № 633 (в редакциях от 18.03.2013 № 218, от 16.09.2013 № 878, от 18.12.2013 № 1218, от 23.09.2016 № 614, от 01.02.2017 № 80, от 10.04.2018 № 246, от 19.04.2019 № 347, от 03.06.2019 № 482, от 25.06.2020 № 720, от 16.06.2021 № 591 (далее – Программа).

В представленной редакции проекта Программы:

1. Вносятся изменения в наименование программы в части срока реализации программы: «2012 – 2021 годы» заменяют периодом «2012 – 2022 годы».

2. 	Раздел «Сроки и этапы реализации Программы» излагают в новой редакции: срок завершения реализации Программы указывают 2022 год, 1 этап – (2016-2020 годы), II этап (2016-2022 годы).

3. Изменения в структуру программы основные направления и мероприятия не предусмотрены.

4. Вносятся изменения в финансовое обеспечение Программы.

4.1. Объем финансового обеспечения проекта Программы на 2021 год согласно ст. 179 БК РФ приведен в соответствие с решением Думы Партизанского муниципального района от 24.12.2020 № 266 «О бюджете Партизанского муниципального района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции от 28.10.2021 № 349);

2.3. мероприятия Программы реализуются за счет средств бюджета Партизанского муниципального района (далее – местный бюджет, районный бюджет), бюджета Приморского края (далее - краевой бюджет) и средств благотворительного пожертвования, поступившего в районный бюджет (далее – благотворительные средства).

Изменение объема финансирования между действующей редакцией Программы и Проектом постановления в разрезе источников финансирования, в том числе по годам, приведено в таблице:

Таблица (тыс. рублей)

| № п/п | Годы | Источники финансирования, действующая редакция от 16.06.2021 № 591 | Всего: | Источники финансирования, проект Программы | Всего | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Районный бюджет | Средства благотворит. пожертвов. | Краевой бюджет |  | Районный бюджет | Средства благотворит. пожертвов. | Краевой бюджет |  |  |
| I этап: проектные работы (2012 – 2020 годы) |  |
| 1. | 2012 | 691,06080 | 0,00 | 0,00 | 691,06080 | 691,06080 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 691,06080 |
| 2. | 2013 | 1 709,7363 | 0,00 | 0,00 | 1 709,7363 | 1709,7363 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 709,7363 |
| 3. | 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | 2015 | 0,00 | 1 986,00863 | 0,00 | 1 986,00863 | 0,00 | 1 986,00863 | 0,00 | 0,00 | 1986,00863 |
| 5. | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | 2018 | 0,00 | 321,20 | 0,00 | 321,20 | 0,00 | 321,20 | 0,00 | 0,00 | 321,20 |
| 8. | 2019 | 0,00 | 1 341,13668 | 0,00 | 1 341,13668 | 0,00 | 1 341,13668 | 0,00 | 0,00 | 1 341,13668 |
| 9. | 2020 | 0,00 | 835,22992 | 0,00 | 835,22992 | 0,00 | 835,22992 | 0,00 | 0,00 | 835,22992 |
| Всего за 1 этап | 2 400,7971 | 4 483,57523 | 0,00 | 6 884,37233 | 2400,7971 | 4 483,57523 | 0,00 | 0,00 | 6 884,37233 |
| II этап: строительство (2016 – 2022 годы) |  |
| 6. | 2016 | 0,00 | 1 409,28236 | 5530,34942 | 6939,63178 | 0,00 | 1 409,28236 | 5530,34942 | 0,00 | 6939,63178 |
| 7. | 2017 | 0,00 | 5 616,60489 | 22235,63411 | 27 852,239 | 0,00 | 5 616,60489 | 22235,63411 | 0,00 | 27 852,239 |
| 8. | 2018 | 0,00 | 1 229,43613 | 11064,91977 | 12 294,3559 | 0,00 | 1 229,43613 | 11064,91977 | 0,00 | 12 294,3559 |
| 9. | 2019 | 0,00 | 512,66337 | 1 446,87531 | 1 959,53868 | 0,00 | 512,66337 | 1 446,87531 | 0,00 | 1 959,53868 |
| 10 | 2020 | 0,00 | 932,14503 | 83 688,81253 | 84 620,95756 | 0,00 | 932,14503 | 83 688,81253 | 0,00 | 84 620,95756 |
| 11 | 2021 | 0,00 | 24 816,29299 | 236311,18747 | 261 127,48046 | 0,00 | 24 816,29299 | 97712,75482 | 141485,9000 | 264014,94781 |
| 12 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего за II этап | 0,00 | 34 516,42477 | 360277,77861 | 394 794,20338 | 0,00 | 34 516,42477 | 221679,34596 | 141485,9000 | 397681,67073 |
| Всего по Программе | 2 400,7971 | 39 000,00000 | 360277,77861 | 401 678,57571 | 2400,7971 | 39000,0000 | 221679,34596 | 141485,9000 | 707566,04306 |

Проектом Постановления предусмотрено увеличение финансирования II этапа Программы (строительство) на 2021 год в размере 2 887,46735 тыс. рублей, в том числе:

– уменьшение финансирования за счет краевого бюджета в размере 138 598,43265 тыс. рублей;

- увеличение финансирования за счет средств федерального бюджета в размере 141 485,9000 тыс. рублей.

С учетом изменений финансирование на 2021 год составит 264 014,94781 тыс. рублей, в том числе:

- за счёт средств федерального бюджета – 141 485,90000 тыс. рублей;

- за счет средств краевого бюджета – 97 712,754825 тыс. рублей;

- за счёт средств благотворительного пожертвования, поступившего в бюджет района – 24 816,29299 тыс. рублей, из них на софинансирование – 1 905,73538 тыс. рублей, на технологическое оборудование – 22 910,55761 тыс. рублей.

Также изменится финансирование II этапа (строительство) и составит:

Всего –397 681,67073 тыс. рублей, в том числе:

- за счёт средств федерального бюджета – 141 485,90000 тыс. рублей;

- за счёт средств краевого бюджета – 221 679,34596 тыс. рублей;

- за счет средств благотворительного пожертвования, поступившего   в бюджет Партизанского муниципального района – 34 516,42477 тыс. рублей.

Общий объем финансирования мероприятий Программы составит 404 566,04306 тыс. рублей, в том числе:

- за счёт средств федерального бюджета – 144 373,36735 тыс. рублей;

- за счёт средств краевого бюджета – 218 791,87861 тыс. рублей;

- за счёт средств районного бюджета – 2 400,79710 тыс. рублей;

- за счёт средств благотворительного пожертвования, поступившего в бюджет Партизанского муниципального района – 39000,000 тыс. рублей.

3.3. Проектом Постановления вносятся изменения в раздел «Ресурсное обеспечение Программы» Паспорта Программы и Раздел 6 ее описательной части.

## Изменения нашли отражение в Приложении № 1 «Перечень программных мероприятий с указанием ресурсного обеспечения программы» и Приложение № 2 «Целевые индикаторы реализации мероприятий Программы».

Выводы.

Проведя финансово-экономическую экспертизу проекта Программы, ревизионная комиссия отмечает:

- При  внесении изменений в Программу в части изменения бюджетных  ассигнований нарушений действующего законодательства не выявлено.

- Проект Постановления администрации Партизанского муниципального района не содержит коррупциогенных факторов и может быть рекомендован для утверждения.

Председатель ревизионной комиссии 			                                   С.Ф.Беляева