

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 07.10.2015 | село Владимиро-Александровское | № 663 |

|  |
| --- |
| **О внесении изменений в муниципальную программу**  **«Развитие транспортного комплекса Партизанского**  **муниципального района» на 2015-2017 годы** |

|  |
| --- |
| В соответствии со статьёй 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании решения Думы Партизанского муниципального района от 28.08.2015 № 204-МПА «О внесении изменений в муниципальный правой акт от 12.12.2014 № 106-МПА «О бюджете Партизанского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», принятый решением Думы Партизанского муниципального района от 12.12.2014 № 106», руководствуясь Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации в Партизанском муниципальном районе, утвержденным постановлением администрации Партизанского муниципального района от 01.08.2011 № 320 (в редакции от 24.09.2013 № 912), статьями 28, 31 Устава Партизанского муниципального района, администрация Партизанского муниципального района |
| ПОСТАНОВЛЯЕТ: |
| 1. Внести в муниципальную программу «Развитие транспортного комплекса Партизанского муниципального района» на 2015-2017 годы, утвержденную постановлением администрации Партизанского муниципального района от 11.11.2014 № 947 (в редакциях от 02.03.2015 № 145, от 16.06.2015 № 433, далее - Программа), следующие изменения:  1.1. Приложение № 5 к Программе исключить.  2  1.2. Приложения № 6, 7 к Программе считать Приложениями № 5, 6. Приложение № 5 изложить в новой редакции (прилагается).  1.3. В паспорте Программы раздел «Исполнители Программы, подпрограмм» изложить в новой редакции:  «отдел капитального строительства администрации Партизанского муниципального района,  отдел жизнеобеспечения администрации Партизанского муниципального района,  администрация Екатериновского сельского поселения,  администрация Владимиро-Александровского сельского поселения,  администрация Новицкого сельского поселения,  администрация Сергеевского сельского поселения,  администрация Золотодолинского сельского поселения,  администрация Новолитовского сельского поселения».  1.4. В паспорте Программы в разделе «Ресурсное обеспечение Программы», в описательной части Программы в разделе 7 «Ресурсное обеспечение реализации Программы»:  1.4.1. Исключить абзац четвертый.  1.4.2. Абзац пятый изложить в новой редакции:  «Информация о ресурсном обеспечении Программы из различных источников, в том числе привлекаемых на реализацию ее целей средств из краевого бюджета, представлена в Приложении № 5 к Программе».  1.4.3. Абзац пятый считать абзацем четверым.  1.5. В паспорте подпрограммы «Развитие дорожной отрасли в Партизанском муниципальном районе на 2015-2017 годы»:  1.5.1. Раздел «Исполнители Программы, подпрограмм» изложить в новой редакции:  «отдел капитального строительства администрации Партизанского муниципального района,  администрация Екатериновского сельского поселения,  администрация Владимиро-Александровского сельского поселения,  администрация Новицкого сельского поселения,  администрация Сергеевского сельского поселения,  администрация Золотодолинского сельского поселения,  администрация Новолитовского сельского поселения».  3  1.5.2. Раздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы» дополнить абзацем четвертым следующего содержания:  «Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы из различных источников представлена в Приложении № 5 к Программе».  1.6. В описательной части подпрограммы в разделе 6 «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:  1.6.1. Исключить абзац четвертый.  1.6.2. Абзац пятый изложить в новой редакции:  «Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы из различных источников, в том числе привлекаемых на реализацию ее целей средств из краевого бюджета, представлена в Приложении № 5 к Программе».  1.6.3. Абзац пятый считать абзацем четверым.  2. Общему отделу администрации Партизанского муниципального района (Кожухарова) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Партизанского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сайт) в тематической рубрике «Муниципальные правовые акты».  3. Отделу капитального строительства администрации Партизанского  муниципального района (Жаберова) привести вышеназванную муниципальную программу в соответствие с настоящим постановлением и разместить в новой редакции на сайте в тематической рубрике «Муниципальные программы».  4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Партизанского муниципального района Никитина В.В. |

Глава Партизанского

муниципального района К.К.Щербаков

Приложение № 5

к муниципальной программе «Развитие транспортного комплекса

Партизанского муниципального района» на 2015-2017 годыв редакции постановления администрации Партизанского муниципального района

от 07.10.2015 № 663

**Ресурсное обеспечение из различных источников подпрограмм, их мероприятий в составе муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса Партизанского муниципального района» на 2015-2017 годы**

По источнику ресурсного обеспечения «краевой бюджет» указаны средства с учетом прогнозной оценки

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Расходы (тыс. рублей) | | | Исполнитель |
| 2015 г. | 2016 г. | 2017г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | **Муниципальная программа «Развитие транспортного комплекса Партизанского муниципального района» на 2015-2017 годы** | всего | **26 894,66841** | **16 637,30000** | **14 024,00000** |  |
| краевой бюджет | 12 367,00000 | 0,00 | 0,00 |  |
| районный бюджет | 14 527,66841 | 16 637,30000 | 14 024,00000 |  |
| 2. | **Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса в Партизанском муниципальном районе на 2015-2017 годы», всего** | всего | **1024,80000** | **1127,30000** | **1240,00000** |  |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| районный бюджет | 1024,80000 | 1127,30000 | 1240,00000 |  |

2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.1. | Предоставление субсидий из бюджета Партизанского муниципального района юридическим лицам на возмещение затрат или недополученных доходов, возникающих в связи с регулированием органами исполнительной власти Приморского края тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом | всего | 1024,80000 | 1127,30000 | 1240,00000 | Отдел жизнеобеспечения администрации Партизанского муниципального района  (далее - АПМР) |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| районный бюджет | 1024,80000 | 1127,30000 | 1240,00000 |
| 3. | **Подпрограмма «Развитие дорожной отрасли в Партизанском муниципальном районе на 2015-2017 годы», всего** | всего | **25 869,86841** | **15510,00000** | **12784,00000** |  |
| краевой бюджет | 12 367,00000 | 0,00 | 0,00 |  |
| районный бюджет | 13 502,86841 | 15510,00000 | 12784,00000 |  |
| 3.1. | **Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автодорог общего пользования в Партизанском муниципальном районе, всего** | всего |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |
| районный бюджет |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Экспертиза проектно-сметной документации на реконструкцию автомобильной дороги Сергеевка-Слинкино-Партизан Партизанский район, Приморский край | всего |  |  |  | Отдел капитального строительства администрации Партизанского муниципального района  (далее - АПМР) |
| краевой бюджет |  |  |  |
| районный бюджет |  |  |  |
| 3.1.2. | Реконструкция автомобильной дороги Сергеевка-Слинкино-Партизан Партизанский район, Приморский край | всего |  |  |  | Отдел капитального строительства  АПМР |
| краевой бюджет |  |  |  |
| районный бюджет |  |  |  |

3

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.2. | **Проектирование, строительство подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам, предоставленным (предоставляемым) на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, всего** | всего | **4320,55000** | **0,00** | **0,00** |  |
| краевой бюджет | 2367,00000 |  |  |  |
| районный бюджет | 1953,55000 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.2.1. | **Проектирование (с учетом прохождения экспертизы) подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам, предоставленным (предоставляемым) на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, всего, в том числе:** | всего | **4320,55000** | **0,00** | **0,00** |  |
| краевой бюджет | 2367,00000 |  |  |  |
| районный бюджет | 1953,55000 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.2.1.1. | Проектирование подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам в границах с.Владимиро-Александровское, северо-восточнее ул.Нагорная общей протяженностью 2,87 км | всего | 1188,41000 | 0,00 | 0,00 | Отдел капитального строительства  АПМР |
| краевой бюджет | 504,00000 | 0,00 | 0,00 |
| районный бюджет | 684,41000 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1.2. | Проектирование подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам в границах с.Екатериновка, в северо-западной части села общей протяженностью 1,486 км | всего | 975,37000 | 0,00 | 0,00 | Отдел капитального строительства  АПМР |
| краевой бюджет | 621,00000 | 0,00 | 0,00 |
| районный бюджет | 354,37000 | 0,00 | 0,00 |

4

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.2.1.3. | Проектирование подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам в границах с.Золотая Долина, в северном направлении (270 м) от жилого дома № 99 по ул.Центральная общей протяженностью 1,95 км | всего | 1167,02000 | 0,00 | 0,00 | Отдел капитального строительства  АПМР |
| краевой бюджет | 702,00000 | 0,00 | 0,00 |
| районный бюджет | 465,02000 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1.4. | Проектирование подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам в границах с.Перетино, в северном направлении (375 м) от жилого дома № 25 по ул.Черняховского общей протяженностью 1,886 км | всего | 989,75000 | 0,00 | 0,00 | Отдел капитального строительства  АПМР |
| краевой бюджет | 540,00000 | 0,00 | 0,00 |
| районный бюджет | 449,75000 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3. | **Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Партизанского муниципального района, всего, в том числе:** | всего | **16 212,31841** | **7755,00000** | **6392,00000** |  |
| краевой бюджет | 10 000,00000 | 0,00 | 0,00 |  |
| районный бюджет | 6 212,31841 | 7755,00000 | 6392,00000 |  |
| **3.3.1.** | **Ремонт автомобильных дорог в границах Владимиро-Александровского сельского поселения** | всего | **4 451,88733** | **0,00** | **2 918,75000** |  |
| краевой бюджет | **2 225,83907** | **0,00** | **0,00** |  |
| районный бюджет | **2 226,05000** | **0,00** | **2 918,75000** |  |
| 3.3.1.1. | Ремонт внутрипоселковых дорог по ул.Гагарина, ул.Комсомольская, ул.Молодежная, ул.Лазо с.Владимиро-Александровское (6,17 км) | всего | 2 484,37500 |  |  | Отдел капитального строительства  АПМР |
| краевой бюджет | 1 987,50000 |  |  |
| районный бюджет | 496,87500 |  |  |
| 3.3.1.2. | Ремонт внутрипоселковой дороги ул.Гагарина (переулок от д.60 по ул.Рихарда Зорге до д.4 по ул.Гагарина - замена грунтов, устройство кюветов протяженностью 90м) в с.Владимиро-Александровское | всего | 298,18533 |  |  |  |
| краевой бюджет | 238,54826 |  |  |  |
| районный бюджет | 59,63707 |  |  |  |
| 3.3.1.3. | Ремонт тротуара по ул.Комсомольская, от Центра культуры до Партизанской ЦРБ, с.Владимиро-Александровское (0,8 км) | всего | 1169,32700 |  |  | Отдел капитального строительства  АПМР |
| краевой бюджет |  |  |  |
| районный бюджет | 1169,32700 |  |  |
| 3.3.1.4. | Ремонт моста через реку Владимировка на внутрипоселковой дороге пер.Калиновый, с.Владимиро-Александровское | всего | 500,00000 |  |  | Отдел капитального строительства  АПМР |
| краевой бюджет |  |  |  |
| районный бюджет | 500,00000 |  |  |
| 3.3.1.5. | Ремонт участка внутрипоселковой дороги по ул.Челюскина, с.Владимиро-Александровское (0,5 км) | всего |  |  | 2198,75000 | Отдел капитального строительства  АПМР |
| краевой бюджет |  |  |  |
| районный бюджет |  |  |  |

5

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **3.3.2**. | **Ремонт автомобильных дорог в границах Екатериновского сельского поселения** | **всего** | **3 154,18108** | **2 118,00000** | **1 837,75000** |  |
| **краевой бюджет** | **1 928,95174** | **0,00** | **0,00** |  |
| **районный бюджет** | **1225,22934** | **2 118,00000** | **1 837,75000** |  |
| 3.3.2.1. | Ремонт внутрипоселковых дорог по ул.Транспортная, ул.Советская, с.Екатериновка (2,65 км) | всего | 1565,62500 |  |  | Отдел капитального строительства  АПМР |
| краевой бюджет | 1252,50000 |  |  |
| районный бюджет | 313,12500 |  |  |
| 3.3.2.2. | Ремонт внутрипоселковой дороги по ул.Шоссейная, с.Голубовка (1,5 км) | всего | 742,99141 |  |  | Отдел капитального строительства  АПМР |
| краевой бюджет |  |  |  |
| районный бюджет | 742,99141 |  |  |
| 3.3.2.3. | Ремонт внутрипоселковой дороги по ул.Советская (от д.50 ул.Партизанская до д.4 ул.Советская), ул.Транспортная (от опоры № Ф13 до д.6А) в с.Екатериновка | всего | 845,56467 |  |  | Отдел капитального строительства  АПМР |
| краевой бюджет | 676,45174 |  |  |
| районный бюджет | 169,11293 |  |  |
| 3.3.2.4. | Ремонт внутрипоселковой дороги по ул.Щорса, с.Екатериновка (1,05 км) | всего |  |  | 1837,75000 | Отдел капитального строительства  АПМР |
| краевой бюджет |  |  |  |
| районный бюджет |  |  | 1837,75000 |
| 3.3.2.5. | Ремонт внутрипоселковой дороги по ул.Партизанская, с.Голубовка (2,65 км) | всего |  | 2118,00000 |  | Отдел капитального строительства  АПМР |
| краевой бюджет |  |  |  |
| районный бюджет |  | 2118,00000 |  |
| **3.3.3.** | **Ремонт автомобильных дорог в границах Новицкого сельского поселения** | всего | **3 425,00000** | **0,00** | **0,00** |  |
| краевой бюджет | **1 700,00000** | **0,00** | **0,00** |  |
| районный бюджет | **1 725,00000** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3.3.3.1. | Ремонт внутрипоселковой дороги по ул.Моисеенко, с.Новицкое (0,3 км) | всего | 1 000,0000 |  |  | Отдел капитального строительства  АПМР |
| краевой бюджет | 800,00000 |  |  |
| районный бюджет | 200,00000 |  |  |
| 3.3.3.2. | Ремонт внутрипоселковой дороги по ул.Беляева, пос.Николаевка (1,4 км) | всего | 1125,00000 |  |  | Отдел капитального строительства  АПМР |
| краевой бюджет | 900,00000 |  |  |
| районный бюджет | 225,00000 |  |  |

6

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.3.3.3. | Ремонт дороги по ул.Солоненко, с.Фроловка (0,35 км) | всего | 1300,00000 |  |  | Отдел капитального строительства  АПМР |
| краевой бюджет |  |  |  |
| районный бюджет | 1300,00000 |  |  |
| **3.3.4.** | **Ремонт автомобильных дорог в границах Золотодолинского сельского поселения** | **всего** | **2 056,25000** | **2 445,00000** | **0,00** |  |
| **краевой бюджет** | **1645,00000** | **0,00** | **0,00** |  |
| **районный бюджет** | **411,25000** | **2 445,00000** | **0,00** |  |
| 3.3.4.1. | Ремонт внутрипоселковой дороги по ул.Черняховского, с.Перетино (1,5 км) | всего | 1056,25000 |  |  | Отдел капитального строительства  АПМР |
| краевой бюджет | 845,00000 |  |  |
| районный бюджет | 211,25000 |  |  |
| 3.3.4.2. | Ремонт внутрипоселковой дороги по ул.Спортивная, с.Золотая Долина (1,0 км) | всего | 1000,00000 |  |  | Отдел капитального строительства  АПМР |
| краевой бюджет | 800,00000 |  |  |
| районный бюджет | 200,00000 |  |  |
| 3.3.4.3. | Ремонт участка внутрипоселковой дороги ул.70 лет Октября, с.Золотая Долина (0,42 км) | всего |  | 2445,00000 |  | Отдел капитального строительства  АПМР |
| краевой бюджет |  |  |  |
| районный бюджет |  | 2445,00000 |  |
| **3.3.5.** | **Ремонт автомобильных дорог в границах Сергеевского сельского поселения** | **всего** | **3 125,00000** | **1 572,00000** | **1 635,50000** |  |
| **краевой бюджет** | **2500,00000** | **0,00** | **0,00** |  |
| **районный бюджет** | **625,00000** | **1 572,00000** | **1 635,50000** |  |
| 3.3.5.1. | Ремонт внутрипоселковой дороги по ул. 50 лет ВЛКСМ, с.Южная Сергеевка (1,5 км) | всего | 1125,00000 |  |  | Отдел капитального строительства  АПМР |
| краевой бюджет | 900,00000 |  |  |
| районный бюджет | 225,00000 |  |  |
| 3.3.5.2. | Ремонт внутрипоселковой дороги по ул. 3-я Рабочая, с.Сергеевка (1 км) | всего | 1000,00000 |  |  | Отдел капитального строительства  АПМР |
| краевой бюджет | 800,00000 |  |  |
| районный бюджет | 200,00000 |  |  |

7

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.3.5.3. | | Ремонт внутрипоселковой дороги по ул. 4-я Рабочая, с.Сергеевка (0,719 км) | всего | 1000,00000 |  |  | Отдел капитального строительства АПМР |
| краевой бюджет | 800,00000 |  |  |
| районный бюджет | 200,00000 |  |  |
| 3.3.5.4. | | Ремонт участка внутрипоселковой дороги по ул.Шоссейная, с.Сергеевка (0,26 км) | всего |  | 1572,00000 |  | Отдел капитального строительства АПМР |
| краевой бюджет |  |  |  |
| районный бюджет |  | 1572,00000 |  |
| 3.3.5.5. | | Ремонт участка внутрипоселковой дороги по ул.Зои Космодемьянской, с.Сергеевка (0,282 км) | всего |  |  | 1635,50000 | Отдел капитального строительства АПМР |
| краевой бюджет |  |  |  |
| районный бюджет |  |  | 1635,50000 |
| **3.3.6.** | | **Ремонт автомобильных дорог в границах Новолитовского сельского поселения** | **всего** | **0,00** | **1 620,00000** | **0,00** |  |
| **краевой бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **районный бюджет** | **0,00** | **1 620,00** | **0,00** |  |
| 3.3.6.1. | | Ремонт участка внутрипоселковой дороги по ул.Матросова, с.Новолитовск (0,28 км) | всего |  | 1620,00000 |  | Отдел капитального строительства  АПМР |
| краевой бюджет |  |  |  |
| районный бюджет |  | 1620,00000 |  |
| **3.4.** | **Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Партизанского муниципального района, всего, в том числе:** | | **районный бюджет, всего** | **2837,00000** | **7755,00000** | **6392,00000** |  |
| **3.4.1.** | **Содержание автомобильных дорог в границах Владимиро-Александровского сельского поселения, всего, в том числе:** | | **районный бюджет** | **709,76511** | **1558,76000** | **1284,79200** | Отдел капитального строительства  АПМР |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.4.1.1. | Летнее содержание внутрипоселковых дорог (улиц, переулков) и искусственных сооружений на них | районный бюджет | 238,09253 | 934,76000 | 733,93200 |  |
| 3.4.1.2. | Зимнее содержание внутрипоселковых дорог и искусственных сооружений на них | районный бюджет | 250,19600 | 315,00000 | 325,86000 |
| 3.4.1.3. | Восстановление дорожной разметки и установка недостающих дорожных знаков в районе пешеходного перехода МКОУ СОШ с.Хмыловка по ул. 40 лет Победы, 1 а | районный бюджет | 75,00094 |  |  |
| 3.4.1.4. | Нанесение вновь и восстановление дорожной разметки, установка недостающих дорожных знаков, светофорных объектов и их замена | районный бюджет | 146,47564 | 195,00000 | 125,00000 |
| 3.4.1.5. | Паспортизация автомобильных дорог | районный бюджет |  | 114,00000 | 100,00000 |
| **3.4.2.** | **Содержание автомобильных дорог в границах Екатериновского сельского поселения, всего, в том числе:** | **районный бюджет** | **432,50900** | **1542,24000** | **1272,00000** | Отдел капитального строительства  АПМР |
| 3.4.2.1. | Летнее содержание внутрипоселковых дорог (улиц, переулков) и искусственных сооружений на них | районный бюджет | 208,55300 | 1079,64000 | 841,47000 |
| 3.4.2.2. | Зимнее содержание внутрипоселковых дорог и искусственных сооружений на них | районный бюджет | 223,95600 | 316,60000 | 330,53000 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4.2.3. | Нанесение вновь и восстановление дорожной разметки, установка недостающих дорожных знаков, светофорных объектов и их замена | районный бюджет |  | 86,00000 | 40,00000 |  |
| 3.4.2.4. | Паспортизация автомобильных дорог | районный бюджет |  | 60,00000 | 60,00000 |
| 3.4.3. | **Содержание автомобильных дорог в границах Новицкого сельского поселения, всего, в том числе:** | **районный бюджет** | **280,00000** | **1070,19000** | **911,67000** | Отдел капитального строительства  АПМР |
| 3.4.3.1. | Летнее содержание внутрипоселковых дорог (улиц, переулков) и искусственных сооружений на них | районный бюджет | 27,18720 | 648,69000 | 518,00000 |
| 3.4.3.2. | Зимнее содержание внутрипоселковых дорог и искусственных сооружений на них | районный бюджет | 252,81280 | 276,50000 | 288,67000 |

8

9

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.4.3.3. | Нанесение вновь и восстановление дорожной разметки, установка недостающих дорожных знаков, светофорных объектов и их замена | районный бюджет |  | 145,00000 | 105,00000 |  |
| 3.4.3.4. | Паспортизация автомобильных дорог | районный бюджет |  | 150,00000 | 50,00000 |
| 3.4.4. | **Содержание автомобильных дорог в границах Золотодолинского сельского поселения, всего, в том числе:** | **районный бюджет** | **224,00000** | **725,665000** | **538,70300** | Отдел капитального строительства  АПМР |
| 3.4.4.1. | Летнее содержание внутрипоселковых дорог (улиц, переулков) и искусственных сооружений на них | районный бюджет | 71,91244 | 431,82500 | 303,09400 |
| 3.4.4.2. | Зимнее содержание внутрипоселковых дорог и искусственных сооружений на них | районный бюджет | 107,08756 | 153,84000 | 160,60900 |
| 3.4.4.3. | Нанесение вновь и восстановление дорожной разметки, установка недостающих дорожных знаков, светофорных объектов и их замена | районный бюджет | 45,00000 | 50,00000 | 30,00000 |
| 3.4.4.4. | Паспортизация автомобильных дорог | районный бюджет |  | 90,00000 | 45,00000 |
| 3.4.5. | **Содержание автомобильных дорог в границах Сергеевского сельского поселения, всего, в том числе:** | **районный бюджет** | **715,72589** | **1637,31500** | **1252,65600** | Отдел капитального строительства  АПМР |
| 3.4.5.1. | Летнее содержание внутрипоселковых дорог (улиц, переулков) и искусственных сооружений на них | районный бюджет | 72,81928 | 1116,31500 | 724,95200 |
| 3.4.5.2. | Зимнее содержание внутрипоселковых дорог и искусственных сооружений на них | районный бюджет | 209,22272 | 266,00000 | 277,70400 |
| 3.4.5.3. | Восстановление горизонтальной дорожной разметки по ул.Шоссейная, с.Сергеевка | районный бюджет | 133,68389 |  |  |
| 3.4.5.4. | Установка недостающих дорожных знаков в районе МКОУ СОШ с.Сергеевка, пер.Школьный, 4 | районный бюджет | 32,00000 |  |  |
| 3.4.5.5. | Устройство наружного освещения на пешеходном переходе в районе МКОУ СОШ с.Сергеевка, пер.Школьный, 4 | районный бюджет | 268,00000 |  |  |
| 3.4.5.6. | Нанесение вновь и восстановление дорожной разметки, установка недостающих дорожных знаков, светофорных объектов и их замена | районный бюджет |  | 55,00000 | 100,00000 |

10

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.4.5.7. | Паспортизация автомобильных дорог | районный бюджет |  | 200,00000 | 150,00000 |  |
| 3.4.6. | **Содержание автомобильных дорог в границах Новолитовского сельского поселения, всего, в том числе:** | **районный бюджет** | **155,00000** | **530,83000** | **492,18400** | Отдел капитального строительства  АПМР |
| 3.4.6.1. | Летнее содержание внутрипоселковых дорог (улиц, переулков) и искусственных сооружений на них | районный бюджет |  | 280,88500 | 281,98400 |
| 3.4.6.2. | Зимнее содержание внутрипоселковых дорог и искусственных сооружений на них | районный бюджет | 125,00000 | 129,94500 | 125,20000 |
| 3.4.6.3. | Нанесение вновь и восстановление дорожной разметки, установка недостающих дорожных знаков, светофорных объектов и их замена | районный бюджет |  | 30,00000 | 35,00000 |
| 3.4.6.4. | Паспортизация автомобильных дорог | районный бюджет |  | 90,00000 | 50,00000 |
| 3.4.7. | **Содержание автомобильных дорог вне границ населенных пунктов (межпоселковые дороги), внутрипоселковых дорог в границах пос.Партизан всего, в том числе:** | **районный бюджет** | **320,00000** | **690,00000** | **640,00000** | Отдел капитального строительства  АПМР |
| 3.4.7.1. | Летнее содержание (грейдеровка, отсыпка дорог, исправление профиля автодорожного покрытия и другие работы) | районный бюджет |  | 345,00000 | 320,00000 |
| 3.4.7.2. | Зимнее содержание (очистка от снега, подсыпка противогололедными средствами и реагентами) | районный бюджет | 320,00000 | 345,00000 | 320,00000 |
| **4.** | **Предоставление иных межбюджетных трансфертов сельским поселениям Партизанского муниципального района на осуществление дорожной деятельности в отношении дорог местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, всего, в том числе:** | **районный бюджет** | **2500,00000** |  |  |  |
| 4.1. | На осуществление дорожной деятельности в отношении дорог местного значения в границах Владимиро-Александровского сельского поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая: грейдеровку дорог, обкос обочин, уборку мусора, нанесение вновь и восстановление дорожной разметки, установка недостающих и замена существующих дорожных знаков | районный бюджет | 400,00000 |  |  | Администрация Владимиро-Александровского сельского поселения |

11

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.2. | На осуществление дорожной деятельности в отношении дорог местного значения в границах Екатериновского сельского поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая: грейдеровку дорог, обкос обочин, уборку мусора, нанесение вновь и восстановление дорожной разметки, установка недостающих и замена существующих дорожных знаков | районный бюджет | 400,00000 |  |  | Администрация Екатериновского сельского поселения |
| 4.3. | На осуществление дорожной деятельности в отношении дорог местного значения в границах Новицкого сельского поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая: грейдеровку дорог, обкос обочин, уборку мусора | районный бюджет | 400,00000 |  |  | Администрация Новицкого сельского поселения |
| 4.4. | На осуществление дорожной деятельности в отношении дорог местного значения в границах Золотодолинского сельского поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая: грейдеровку дорог, обкос обочин, уборку мусора, нанесение вновь и восстановление дорожной разметки, установка недостающих и замена существующих дорожных знаков | районный бюджет | 250,00000 |  |  | Администрация Золотодолинского сельского поселения |
| 4.5. | На осуществление дорожной деятельности в отношении дорог местного значения в границах Сергеевского сельского поселения и вне границ населенных пунктов в границах Партизанского муниципального района, внутрипоселковой дороги в пос.Партизан и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая: грейдеровку дорог, обкос обочин, уборку мусора, нанесение вновь и восстановление дорожной разметки, установка недостающих и замена существующих дорожных знаков | районный бюджет | 800,00000 |  |  | Администрация  Сергеевского сельского поселения |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.6. | На осуществление дорожной деятельности в отношении дорог местного значения в границах Новолитовского сельского поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая: грейдеровку дорог, обкос обочин, уборку мусора, нанесение вновь и восстановление дорожной разметки, установка недостающих и замена существующих дорожных знаков | районный бюджет | 250,00000 |  |  | Администрация Новолитовского сельского поселения |

12

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_