## РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

## ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

692962, Приморский край, с. Владимиро-Александровское, ул. Комсомольская, 45А

тел:8(42365)22-4-36, e-mail: kso_partiz_mr@mail.ru

31 мая 2019 г. № 33 (э)

Заключение

на проект постановления администрации Партизанского муниципального района

«О внесении изменений в муниципальную программу «Строительство Новолитовской общеобразовательной школы на 220 учащихся с блоком 4-х дошкольных групп, Партизанский район, Приморский край» на 2012 – 2020 годы»

Заключение на проект постановления администрации Партизанского муниципального района «О внесении изменений в муниципальную программу «Строительство Новолитовской общеобразовательной школы на 220 учащихся с блоком 4-х дошкольных групп, Партизанский район, Приморский край» на 2012 – 2020 годы» подготовлено на основании пункта 2 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 8 Положения о ревизионной комиссии  Партизанского муниципального района, утвержденного решением Думы Партизанского муниципального района от 25.03.2016 № 267, Порядка реализации полномочий ревизионной комиссии Партизанского муниципального района по проведению финансово-экономической экспертизы проектов муниципальных программ Партизанского муниципального района, принятого решением Думы Партизанского муниципального района от 27.05.2016 № 289, пунктом 2.5 плана работы ревизионной комиссии Партизанского муниципального района (далее – ревизионная комиссия) на 2019 год, Стандарта финансового контроля ревизионной комиссии (далее – стандарт   СФК-4) «Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных программ», утвержденного распоряжением председателя ревизионной комиссии Партизанского муниципального района от 26.12.2014 № 22.

Проект постановления администрации Партизанского муниципального района «О внесении изменений в муниципальную программу «Строительство Новолитовской общеобразовательной школы на 220 учащихся с блоком 4-х дошкольных групп, Партизанский район, Приморский край» на 2012 – 2020 годы» (далее – проект Постановления, проект Программы) представлен 28.05.2019 в ревизионную комиссию и.о. начальника отдела капитального строительства администрации Партизанского муниципального района (далее – отдел капитального строительства) (сопроводительное письмо от 28.05.2019 № 28).

Для подготовки заключения использованы следующие  нормативно-правовые акты:

- Бюджетный Кодекс Российской Федерации (далее – БК РФ);

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее - закон № 131-ФЗ);

- Методические рекомендации Министерства финансов № 09-05-05/48843 от 30.09.2014 по составлению и исполнению бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на основе государственных (муниципальных) программ (далее - Методические рекомендации Минфина);

- Закон Приморского края от 06.03.2019 № 450-КЗ «О внесении изменений в краевой бюджет на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (далее - Закон Приморского края от 06.03.2019 № 450-КЗ);

- Устав Партизанского муниципального района (далее - Устав района);

- Решение Думы Партизанского муниципального района от 28.05.2019 № 82 «О внесении  изменений в муниципальный правой акт от 21.12.2018 № 24-МПА «О бюджете Партизанского муниципального района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».

- Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации в Партизанском муниципальном районе (далее – Порядок разработки муниципальных программ), и Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденные постановлением администрации Партизанского муниципального района от 01.08.2011 № 320.

Проведенной экспертизой проекта постановления установлено:

Муниципальная программа «Строительство Новолитовской общеобразовательной школы на 220 учащихся с блоком 4-х дошкольных групп, Партизанский район, Приморский край» на 2012 – 2019 годы» утверждена постановлением администрации Партизанского муниципального района от 16.11.2011 № 633 (в редакциях от 18.03.2013 № 218, от 16.09.2013 № 878, от 18.12.2013 № 1218, от 23.09.2016 № 614, от 01.02.2017 № 80, от 10.04.2018 № 246, от 19.04.2019 № 347 (далее – Программа).

В представленной редакции проекта Программы:

1. Вносятся изменения в наименование программы в части срока реализации программы: «2012 – 2020 годы» заменяют периодом «2012 – 2021 годы».

2. Изменения в структуру программы, основные направления и мероприятия не предусмотрены.

3. Вносятся изменения в финансовое обеспечение Программы.

- 3.1. Объем финансового обеспечения проекта Программы на 2019 год согласно ст. 179 БК РФ приведен в соответствии с решением Думы Партизанского муниципального района от 28.05.2019 № 82 «О внесении  изменений в муниципальный правой акт от 21.12.2018 № 24-МПА «О бюджете Партизанского муниципального района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».

3.2. Мероприятия Программы реализуются за счет средств бюджета Партизанского муниципального района (далее – местный бюджет, районный бюджет), бюджета Приморского края (далее - краевой бюджет) и средств благотворительного пожертвования, поступившего в районный бюджет (далее – благотворительные средства).

Изменение объема финансирования между действующей редакцией Программы и Проектом постановления в разрезе источников финансирования, в том числе по годам, приведено в таблице:

Таблица (тыс. рублей)

| № п/п | Годы | Источники финансирования, действу-ющая редакция от 19.04.2019 | Всего: | Источники финансирования, проект Программы | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Районный бюджет | Средства благотво-рит. пожерт вований | Краевой бюджет |  | Районный бюджет | Средства благотво-рит. пожерт вований | Краевой бюджет |  |
| I этап: проектные работы (2012 – 2016 годы) |
| 1. | 2012 | 691,06080 | 0,00 | 0,00 | 691,06080 | 691,06080 | 0,00 | 0,00 | 691,06080 |
| 2. | 2013 | 1 709,7363 | 0,00 | 0,00 | 1 709,7363 | 1 709,7363 | 0,00 | 0,00 | 1 709,7363 |
| 3. | 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | 2015 | 0,00 | 1 986,00863 | 0,00 | 1 986,00863 | 0,00 | 1 986,00863 | 0,00 | 1986,00863 |
| 5. | 2016 | 0,00 | 26,695000 | 0,00 | 26,69500 | 0,00 | 26,695000 | 0,00 | 26,69500 |
| Всего за 1 этап | 2 400,7971 | 2 012,70363 | 0,00 | 4 413,50073 | 2 400,7971 | 2 012,70363 | 0,00 | 4413,50073 |
| II этап: строительство (2016 – 2020 годы) |
| 6. | 2016 | 0,00 | 1 382,58736 | 5 530,34942 | 6 912,93678 | 0,00 | 1 382,58736 | 5530,34942 | 6912,93678 |
| 7. | 2017 | 0,00 | 5 616,60489 | 22 235,63411 | 27 852,2390 | 0,00 | 5 616,60489 | 22235,63411 | 27 852,239 |
| 8. | 2018 | 0,00 | 1 550,63613 | 11064,91977 | 12615,5559 | 0,00 | 1 550,63613 | 11064,91977 | 12615,5559 |
| 9. | 2019 | 0,00 | 28 437,46799 | 108753,75000 | 137191,21799 | 0,00 | 797,04637 | 98753,75000 | 99550,79637 |
| 10. | 2020 | 0,00 | 0,00 | 149246,25000 | 149 246,25 | 0,00 | 19348,295 | 149246,2500 | 168594,5450 |
| 11. | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 8292,12662 | 0,00 | 8292,12662 |
| Всего за II этап | 0,00 | 36 987,29637 | 296830,9033 | 333818,19967 | 0,00 | 36 987,29637 | 286830,9033 | 323818,19967 |
| Всего по Программе | 2 400,7971 | 39 000,00000 | 296830,9033 | 338231,7004 | 2400,7971 | 39000,0000 | 286830,9033 | 328231,7004 |

Проектом Постановления вносятся изменения в финансирование Программы: уменьшается общий объем средств на реализацию Программы в размере 10 000,0000 тыс. рублей и общий объем финансирования составляет 328 231,70040  тыс. рублей. Изменения предусмотрены на II этап Программы (строительство), в том числе по годам:

2019 год – уменьшение на 37 640,42162 тыс. рублей, из них:

краевой бюджет – уменьшение на 10 000,00000 тыс. рублей;

благотворительные средства – уменьшение на 27 640,42162 тыс. рублей.

2020 год – добавляется финансирование в размере 19 348,29500 тыс. рублей за счет благотворительных средств.

2021 год – добавляется финансирование в размере 8 292,12662 тыс. рублей за счет благотворительных средств.

Всего проектом Программы предусмотрено уменьшение объема финансирования за счет средств краевого бюджета  на 2019 год в размере 10 000,00000 тыс. рублей, и перераспределение финансирования на 2019, 2020 и 2021 годы за счет благотворительных средств без изменения общего объема финансирования.

3.3. Проектом Постановления вносятся изменения в раздел «Ресурсное обеспечение Программы» Паспорта Программы и Раздел 6 ее описательной части.

## Изменения нашли отражение в Приложении № 1 «Перечень программных мероприятий с указанием ресурсного обеспечения программы за счет средств Партизанского муниципального района и средств краевого бюджета» (далее – Приложение № 1).

## 4. В связи с изменением срока реализации Программы проектом Постановления вносятся изменения в Приложение № 2 «Целевые индикаторы реализации мероприятий Программы».

Замечания

1. В преамбуле проекта Постановления указано решение Думы Партизанского муниципального района от 01.03.2019 № 44 «О внесении  изменений в муниципальный правой акт от 21.12.2018 № 24-МПА «О бюджете Партизанского муниципального района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», в то время как проект Программы приводится в соответствие с решением Думы Партизанского муниципального района от 28.05.2019 № 82 «О внесении  изменений в муниципальный правой акт от 21.12.2018 № 24-МПА «О бюджете Партизанского муниципального района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».

Выводы.

Проведя финансово-экономическую экспертизу проекта Программы, ревизионная комиссия предлагает при принятии решения об утверждении Программы учесть замечания, отраженные в данном заключении.

Председатель ревизионной комиссии 				                             С.Ф.Беляева