## РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

## ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

692962, Приморский край, с.Владимиро-Александровское, ул. Комсомольская, 45А

тел:8(42365)22-4-36, e-mail:kso_partiz_mr@mail.ru

04 октября 2022г. № 2

## ИНФОРМАЦИЯ

об основных итогах контрольного мероприятия «Проверка законности расторжения с ООО «Владтехника» контракта на капитальный ремонт земляной дамбы обвалования, усиленной каменной наброской и шпорами, на реке Партизанская в районе

с. Золотая Долина и проведения повторного аукциона.

Проверяемый период 2021 год»

Ревизионная комиссия Партизанского муниципального района в соответствии с пунктом 1.4 плана работы ревизионной комиссии Партизанского муниципального района на 2022 год провела контрольное мероприятие «Проверка законности расторжения с ООО «Владтехника» контракта на капитальный ремонт земляной дамбы обвалования, усиленной каменной наброской и шпорами, на реке Партизанская в районе с. Золотая Долина и проведения повторного аукциона. Проверяемый период 2021 год»

Цели контрольного мероприятия:

1. Проверить полномочия главы района на расторжение контракта с ООО «Владтехника».

2. Проверить наличие нарушений контракта со стороны ООО «Владтехника».

3. Проверить, повлекло ли  расторжение контракта с ООО «Владтехника» нарушение интересов службы и интересов Партизанского муниципального района;

4. Проверить процедуру проведения повторного аукциона.

# Объекты контрольного мероприятия: администрация Партизанского муниципального района Приморского края.

По результатам контрольного мероприятия составлен акт № 8-км от 26.08.2022 и направлен и.о. главы Партизанского муниципального района для ознакомления и подписания. Акт подписан 30.08.2022 и.о. главы Партизанского муниципального района Степановым А.А. без разногласий.

Проверка проведена выборочным методом.

В результате проведенного контрольного мероприятия выявлено:

По цели 1.

Для обеспечения мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий в Партизанском муниципальном районе на 2021 год в рамках муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности Партизанского муниципального района» на 2021-2023 годы» в 2021 году с целью проведения работ по капитальному ремонту земляной дамбы обвалования, усиленной наброской и шпорами, на реке Партизанская в с. Золотая Долина администраций Партизанского муниципального района администрацией Партизанского муниципального района было проведено два электронных аукциона, заключено два муниципальных контракта.

В соответствии с частью 10 статьи 69 Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ победителем электронного аукциона № 0120300000621000017 признано общество с ограниченной ответственностью «Владтехника», предложившее при проведении электронного аукциона наиболее низкую цену муниципального контракта на капитальный ремонт земляной дамбы обвалования, усиленной каменной наброской и шпорами, на реке Партизанская в районе с. Золотая Долина в сумме 22 935 734 рубля 93 копейки, стоимость контракта на 8 992 923,80 рублей, или на 28,2 %, ниже начальной (максимальной) цены контракта. Между администрацией Партизанского муниципального района Приморского края, именуемой в дальнейшем Заказчик, с одной стороны и  обществом с ограниченной ответственностью «Владтехника», именуемое в дальнейшем Подрядчик, заключен муниципальный контракт № 21 от 15.03.2021.

В связи с нарушением обязательств, предусмотренных пунктами 4.1., 6.1.1. Контракта, что, по мнению Заказчика, привело к срыву срока начала выполнения работ, в соответствии с пунктами 12.1.3., 12.1.4 Контракта, Заказчик принял решение об одностороннем отказе от исполнения заключенного контракта № 21 от 23.03.2021 с ООО «Владтехника».

В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статьей 23 Устава Партизанского муниципального района Приморского края глава Партизанского муниципального района представляет муниципальное образование в отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности действует от имени муниципального образования. Вопрос расторжения контракта входил в полномочия главы района, так как целью этого решения являлось обеспечение выполнения предусмотренных муниципальной программой работ по ремонту Дамбы в установленный срок и в полном объеме.

Учитывая тот факт, что 26.04.2021 Комиссия Приморского края УФАС России установила, что Заказчиком соблюден порядок расторжения Контракта в одностороннем порядке, данный факт также подтвердила первая инстанция Арбитражного суда Приморского края, однако Арбитражные суды апелляционной и кассационной инстанций установили факт нарушения данного порядка, можно сделать вывод, что действия главы Партизанского муниципального района возможно квалифицировать выходящими за пределы его полномочий в случае признания данного факта судом.

По цели 2.

При ответе на данный вопрос учтены следующие обстоятельства.

# Согласно правилам преюдиции (ст. 90 УПК РФ, ст. 69 АПК РФ, ст. 61 ГК РФ, ст. 64 КАС РФ), обстоятельства, установленные вступившим в законную силу решением суда, признаются судами без дополнительной проверки.

# В этой связи цель 2 не является предметом рассмотрения ревизионной комиссии.

По цели 3.

3.1. Вопрос о нарушении интересов службы отнесен к компетенции Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации Партизанского муниципального района. В связи с изложенным ревизионной комиссией данный вопрос не изучался.

3.2.По вопросам нарушения интересов Партизанского муниципального района необходимо отметить:

с учетом обстоятельств, явившихся причинами проведения двух электронных аукционов в отношении одного объекта муниципального контракта и перечисленных в пункте 1.1.2 настоящего акта, ревизионная комиссия при изучении вопроса наличия нарушений интересов службы и интересов Партизанского муниципального района при расторжение контракта с ООО «Владтехника» и заключение контракта с ООО «Масис» установила разницу в цене контрактов в сумме 8 833 280,51 рублей. В связи с тем, что увеличение затрат районного бюджета составляет 264 998,41 рублей (остальная сумма является субсидией из краевого бюджета) данную разницу можно считать предположительным ущербом бюджета Партизанского муниципального района.

Однако следует учитывать:

- эти действия вызывались служебной необходимостью и объективно не противоречили как общим задачам и требованиям, предъявляемым к аппарату администрации Партизанского муниципального района, так и тем целям и задачам, для достижения которых глава Партизанского муниципального района был наделен соответствующими должностными полномочиями;

- после направления Заказчиком в адрес ООО «Владтехника» претензий от 18.03.2021 № 102 и от 19.03.2021 № 108 о нарушении сроков выполнения работ, установленных графиком выполнения строительно-монтажных работ, ООО «Владтехника» направило в адрес Заказчика письмо от 22.03.2021 № 2203-21/01 и от   22.03.2021 № 2203-21/02 об увеличении стоимости работ в связи с изменением периода выполняемых предусмотренным графиком работ, следовательно, занижение первоначальной цены Контракта Подрядчиком нельзя считать экономией бюджетных средств в связи с неготовностью ООО «Владтехника» выполнить муниципальный контракт без изменения его цены в сторону увеличения;

- стоимость цены муниципального контракта с ООО «Масис» составила 31 769 015,44 рублей,  понижение ценового предложения произведено  на 159 643,29 рублей, или на 0,5%.  ООО «Масис» выполнил условия Контракта в полном объеме без корректировки цены и сроков. Заключив Контракт позже ООО «Владтехника», выполнил все работы по Контракту в пределах срока, установленного для ООО «Владтехника», до 01.10.2022, а именно 08.09.2021; следовательно, заключение второго Контракта привело к выполнению муниципальной программы в полном объеме, в рамках определенных программой бюджетных средств, и в установленные Контрактом сроки.

-  нарушение сроков выполнения работ, установленных графиком выполнения строительно-монтажных работ, могло повлечь увеличение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, несущих угрозу здоровью людей и размеров ущерба окружающей среде, материальных потерь.

По цели 4.

Исходя из хронологии действий по организации повторного аукциона, отраженных в пункте 4 акта  № 8-км от 26.08.2022, сведения о нарушении порядка, установленного Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, не получены.

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден распоряжением председателя ревизионной комиссии Партизанского муниципального района от 12.09.2022 № 30-ро.

Председатель ревизионной комиссии				                            С.Ф.Беляева