**П Р О Т О К О Л**

**заседания Проектного комитета администрации**

**Партизанского муниципального района**

28 мая 2021 года с. Владимиро-Александровское № 05

 Заместитель председателя проектного комитета администрации Партизанского муниципального район, отвечающего за внедрение и развитие системы управления проектной деятельностью.

Присутствовали: 22 человека (список прилагается)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Мониторинг исполнения поручений предыдущего заседания Проектного комитета администрации Партизанского муниципального района, протокол заседания от 19.04.2021 № 04**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (Богнат, Марус)

 1. Принять к сведению информацию по данному вопросу заместителя начальника отдела дорожного хозяйства и транспорта администрации Партизанского муниципального района; начальника отдела по спорту и молодежной политике администрации Партизанского муниципального района (прилагается).

 2. Руководителям структурных (функциональных) подразделений администрации Партизанского муниципального района рекомендуется разработанные планы мероприятий по достижению декомпозированных цифровых показателей и индикаторов на территории Партизанского муниципального района достигать, информировать проектный комитет о ходе реализации проектов, проводить анализ выполняемых работ в соответствии с установленными проектами сроков, выявлять риски.

 3. Руководителям муниципальных и казенных учреждений структурных (функциональных) подразделений администрации Партизанского муниципального района ежеквартально предоставлять в Правительство Приморского края информацию о лучших практиках по выполнению декомпозированных показателей и индикаторов в рамках Указа Президента Российской Федерации от 04.02.2021 № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации».

**Срок: ежеквартально до 15 числа**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**О строительстве, соблюдению графиков строительно-монтажных работ детских школьных учреждений (региональные проекты «Содействие занятости женщин», «Современная школа», План социального развития центров экономического роста**

**- строительство Новолитовской общеобразовательной школы на 220 учащихся с блоком 4-х дошкольных групп Партизанского муниципального района Приморского края.**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(Чульская)

 1. Принять к сведению информацию по данному вопросу директора муниципального казенного учреждения «Управление образования» Партизанского муниципального района (прилагается).

 2. По состоянию на 20.05.2021года завершены следующие работы: строительство мастерских и гаража, по основному зданию выполнено устройство железо-бетонного каркаса, подготовка полов, перекрытия первого и второго этажа, завершена кирпичная кладка наружных стен, устройство наружных сетей выполнено полностью , кровля частично, кирпичная кладка внутренних перегородок, заполнение оконных проемов, частично система отопления, электроосвещения и штукатурка стен. В настоящее время ведутся следующие работы: монтаж металлоконструкций кровли, устройство обрешетки кровли, кладка перегородок вентиляционных камер, окончание работ по внутренней штукатурке стен основного здания. Идут подготовительные работы по благоустройству территории. Общая готовность строительного объекта составляет 59%.

 3. Руководителю муниципального казенного учреждения «Управление образования» Партизанского муниципального района совместно со структурными (функциональными) подразделениями администрации Партизанского муниципального района ответственными за выполнением утвержденного плана-графика проведения строительных работ и общественными наблюдателями осуществлять действенный контроль по строительству объекта и мероприятий, реализуемых в рамках национальных (региональных) проектов.

**Срок: постоянно.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **О мониторинге создания объектов в рамках инициативного бюджетирования «Твой проект» в 2021 году на территории Партизанского муниципального района**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (Богнат)

 1. Принять к сведению информацию по данному вопросу заместителя начальника отдела дорожного хозяйства и транспорта администрации Партизанского муниципального района (прилагается).

 2. Уведомление о выделении финансовых средств (субсидий) в сумме 6000,00 тыс. руб. от 13.05.2021г. № 1624 поступило в администрацию Партизанского муниципального района 07 мая 2021года. Закупки на проведение работ по восстановлению тротуара по ул. Комсомольская от д. 24 а до д.42 с. Владимиро-Александровское, по восстановлению тротуара по ул. Комсомольская от д. 48 до д.64 с. Владимиро-Александровское включены в план-график 18.05.2021года. Аукционная документация на данные аукционы направлена на согласование в Министерство закупок Приморского края 17 мая 2021года. После согласования с Министерством закупок, аукционы будут размещены в срок до 22 июня 2021года. Подрядчик на сегодняшний день не определен.

 **Срок выполнения работ** согласно планов-графиков, являющихся приложениями к муниципальным контрактам:

 по восстановлению тротуара по ул. Комсомольская от д. 24 а до д.42 с. Владимиро-Александровское с момента заключения контракта **до 31 августа 2021 года.**

 по восстановлению тротуара по ул. Комсомольская от д. 48 до д.64 с. Владимиро-Александровское с момента заключения контракта **до 31 августа 2021 года.**

 3. Руководителю структурного (функционального) подразделения администрации Партизанского муниципального района (отдел дорожного хозяйства и транспорта) при заключении соглашения о создании объектов в рамках инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» в 2021 году, провести встречу совместно с руководителем муниципального казенного учреждения «Управление образования» Партизанского муниципального района и потенциальным подрядчиком выполняемых работ для выработки решения в установленные реальные сроки, определить очередность выполняемых работ по восстановлению тротуара и ограждения школы в с. Владимиро-Александровское.

 Рекомендовать подрядчику, который определится по результатам аукционов на выполнение работ по ремонту тротуаров по ул.Комсомольская в с.Владимиро-Александровское, взаимодействовать с МКУ «Управление образования» ПМР с целью оперативной организации работ по устройству ограждения школы с.Владимиро- Александровское. Так как выполнение работ по устройству ограждения школы с.Владимиро- Александровское невозможно выполнить в запланированные сроки, с учетом предстоящего ремонта тротуара, прилегающего к территории школы.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**О порядке взаимодействия с органами власти, подрядчиками, способах предоставления качественной обратной связи граждан успешно прошедшим отбор в общественные наблюдатели за реализацией национальных (региональных) проектов, регулярные выезды сотрудников администрации и общественных наблюдателей на объекты**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 (Марус)

 1. Принять к сведению информацию по данному вопросу начальника отдела спорта и молодежной политики администрации Партизанского муниципального района (прилагается).

 2. Руководителю структурного (функционального) подразделения администрации Партизанского муниципального района оперативно **в срок до 01 июня** получить ответ отподрядчика, затем завершить претензионную работу по спортивной площадке для игровых видов спорта (Тип № 2) с. Хмыловка. Совместно с общественными наблюдателями осуществить контроль за производством работ подрядной организацией по устранению выявленных неисправностей на спортивной площадке **.**

 3. Руководителям муниципальных и казенных учреждений структурных (функциональных) подразделений администрации Партизанского муниципального района осуществлять регулярные выезды (2 раза в месяц) сотрудников администрации, муниципальных и казенных учреждений совместно с общественными наблюдателями на объекты и мероприятия, реализуемые в рамках проектов.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Информация Партизанского муниципального района об обеспечении брендирования объектов созданных и создаваемых в рамках национального проекта «Спорт-норма жизни» в 2019-2021 годах**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 (Марус)

 1. Принять к сведению информацию по данному вопросу начальника отдела спорта и молодежной политики администрации Партизанского муниципального района (прилагается).

 2. Руководителю структурного (функционального) подразделения администрации Партизанского муниципального района наклейки круглогодичного использования, приобретенные в декабре 2020 года, в рамках муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в Партизанском муниципальном районе" расположить на бортах хоккейных коробок в населенных пунктах: Новицкое, Сергеевка.

 **Срок: до 25 июня 2021 года.**

 Расходы на брендирование предусмотрены в рамках муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в Партизанском муниципальном районе". Выполнение работ по брендированию созданных объектов в населенных пунктах с.Хмыловка, с. Золотая Долина, п. Волчанец будет осуществлено На сегодняшний день локальный сметный расчет не произведен. Готовится макет, проект которого должен пройти согласование в министерствах и департаментах Правительства Приморского края.

 **Срок: до 01.09.2021.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Другие вопросы**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. Руководителю муниципального казенного учреждения «Управление образования» Партизанского муниципального района совместно со структурными (функциональными) подразделениями администрации Партизанского муниципального района ответственными за выполнением утвержденного плана-графика проведения строительных работ и общественными наблюдателями осуществлять действенный контроль по строительству объекта и мероприятий, формирование и размещение информационного паспорта проекта, реализуемого в рамках национальных (региональных) проектов, начальной школы с. Владимиро-Александровское.

**Срок: до 01.07.2021**

2. Руководителю отдела дорожного хозяйства и транспорта администрации Партизанского муниципального района и координатору по взаимодействию с общественными наблюдателями, уточнить актуальную информацию о заключенном контракте, плане-графике, видах работ, ответственных руководителях за производство работ и их контактных данных по выполнению ремонтно-строительных работ дорожного полотна

 с. Новая Сила - с. Екатериновка.

**Срок: до 01.07.2021**

 3. Руководителю отдела дорожного хозяйства и транспорта администрации Партизанского муниципального района и координатору по взаимодействию с общественными наблюдателями решить вопрос по установке запрещающих дорожных знаков 3.11 «Ограничение массы» на ул.Транспортная в с.Екатериновка.

 Учитывая, что большегрузный транспорт начал движение, особенно в ночное время, по вновь отремонтированной улице Транспортная, необходимо установка запрещающих дорожных знаков 3.11 «Ограничение массы» на ул.Транспортная в с.Екатериновка. Основной путь большегрузного транспорта до ремонта ул.Транспортная проходил по краевой дороге по ул.Партизанская, результате чего дорога полностью разбита. Во избежание аналогичного состояния по ул.Транспортная, необходима установка запрещающих знаков и работа поста ГИБДД на данном участке дороги. Отделу дорожного хозяйства и транспорта администрации Партизанского муниципального района провести мероприятия по установке запрещающих дорожных знаков 3.11 «Ограничение массы» на ул.Транспортная в с.Екатериновка.

**Срок: до 01 сентября 2021г**.

Заместитель председателя проектного

комитета администрации Партизанского

муниципального района Е.В. Левина

Приложение

к протоколу заседания Проектного комитета администрации

 Партизанского муниципального района

от 28.05.2020 № 05

**СОСТАВ**

**Проектного комитета Партизанского**

**муниципального района**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Хамхоев Л.В. | - | глава Партизанского муниципального района, председатель проектного комитета; |
| Левина Е.В. | -  | и.о. заместителя главы администрацииПартизанского муниципального района, отвечающий за внедрение и развитие системы управления проектной деятельностью; |
|  |  |  |
| Цицилина Н.С. | - | начальник управления экономики администрации Партизанского муниципального района; ответственный секретарь;  |
| ЧленыПроектного комитета: |  |  |
| Астахова Е.А. | - | руководитель аппарата администрации Партизанского муниципального района; |
| Вочкова Ю.А. | - | начальник финансового управления администрации Партизанского муниципального района; |
| Марус Т.В. | - | начальник по спорту и молодежной политике администрации Партизанского муниципального района; |
| Карелина Р.В. | - | начальник капитального строительства администрации Партизанского муниципального района; |
| Рыжих Т.Д. | - | и.о. первого заместителя главы Партизанского муниципального района -начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Партизанского муниципального района; |
| Юшкин А.В. | - | начальник отдела ГО ЧС и ПБ администрации Партизанского муниципального района;  |
| Попков А.В. | - | начальник отдела информационных технологий и безопасности администрации Партизанского муниципального района; |
| Прокудин Р.С. | - | прокурор Партизанского муниципального района; |
| Черных А.И. | - | начальник отдела дорожного хозяйства и транспорта администрации Партизанского муниципального района; |
| Шевкун А.С. | - | начальник муниципального казенного учреждения «Управление культуры» Партизанского муниципального района; |
| Чульская Ю.И. | - | директор муниципального казенного учреждения «Управление культуры» Партизанского муниципального района; |
| Якушева Н.С. | - | и.о. начальника отдела № 21 Управления Федерального казначейства по Приморскому краю; |
| Белентьев А.М. | - | общественный наблюдатель; |
| Литвиненко С.В. | - | общественный наблюдатель; |
| Кияница В.В. | - | общественный наблюдатель; |
| Писковец С. Ю. | - | общественный наблюдатель; |
| Решетников А. В. | - | общественный наблюдатель; |
| Шрам Ю. И. | - | общественный наблюдатель; |
| Астахов А.А. | - | руководитель МКП «РХУ» ПМР |
|  |  |  |