## РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

## ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

692962, Приморский край, с. Владимиро-Александровское, ул. Комсомольская, 45А

тел:8(42365)22-4-36, e-mail: kso_partiz_mr@mail.ru

15 июня 2021 г. № 29 (э)

Заключение

на проект постановления администрации Партизанского муниципального района

«О внесении изменений в муниципальную программу «Строительство Новолитовской общеобразовательной школы на 220 учащихся с блоком 4-х дошкольных групп, Партизанский район, Приморский край» на 2012 – 2021 годы» и на проект внесения изменений в муниципальную программу

Заключение на проект постановления администрации Партизанского муниципального района «О внесении изменений в муниципальную программу «Строительство Новолитовской общеобразовательной школы на 220 учащихся с блоком 4-х дошкольных групп, Партизанский район, Приморский край» на 2012 – 2021 годы» подготовлено на основании пункта 2 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 8 Положения о ревизионной комиссии  Партизанского муниципального района, утвержденного решением Думы Партизанского муниципального района от 25.03.2016 № 267, Порядка реализации полномочий ревизионной комиссии Партизанского муниципального района по проведению финансово-экономической экспертизы проектов муниципальных программ Партизанского муниципального района, принятого решением Думы Партизанского муниципального района от 27.05.2016 № 289, пунктом 2.6 плана работы ревизионной комиссии Партизанского муниципального района (далее – ревизионная комиссия) на 2021 год, Стандарта финансового контроля ревизионной комиссии (далее – стандарт   СФК-4) «Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных программ», утвержденного распоряжением председателя ревизионной комиссии Партизанского муниципального района от 26.12.2014 № 22.

Проект постановления администрации Партизанского муниципального района «О внесении изменений в муниципальную программу «Строительство Новолитовской общеобразовательной школы на 220 учащихся с блоком 4-х дошкольных групп, Партизанский район, Приморский край» на 2012 – 2021 годы» (далее – проект Постановления, проект Программы) представлен 09.06.2021 в ревизионную комиссию и.о. начальника отдела капитального строительства администрации Партизанского муниципального района (далее – отдел капитального строительства) (сопроводительное письмо от 09.06.2021 № 18).

Для подготовки заключения использованы следующие  нормативно-правовые акты:

- Бюджетный Кодекс Российской Федерации (далее – БК РФ);

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее - закон № 131-ФЗ);

- Методические рекомендации Министерства финансов от 30.09.2014                   № 09-05-05/48843  по составлению и исполнению бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на основе государственных (муниципальных) программ (далее - Методические рекомендации Минфина);

- Закон Приморского края от 21.12.2020 № 969-КЗ «О краевом бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции от 21.04.2021             № 1027-КЗ) (далее - Закон Приморского края от 21.12.2020 № 969-КЗ);

- Устав Партизанского муниципального района (далее - Устав района);

- Решение Думы Партизанского муниципального района от 24.12.2020 № 266 «О бюджете Партизанского муниципального района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции от 29.04.2021 № 290);

- Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации в Партизанском муниципальном районе (далее – Порядок разработки муниципальных программ), и Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденные постановлением администрации Партизанского муниципального района от 01.08.2011 № 320.

Проведенной экспертизой проекта постановления установлено:

Муниципальная программа «Строительство Новолитовской общеобразовательной школы на 220 учащихся с блоком 4-х дошкольных групп, Партизанский район, Приморский край» на 2012 – 2019 годы» утверждена постановлением администрации Партизанского муниципального района от 16.11.2011 № 633 (в редакциях от 18.03.2013 № 218, от 16.09.2013 № 878, от 18.12.2013 № 1218, от 23.09.2016 № 614, от 01.02.2017 № 80, от 10.04.2018 № 246, от 19.04.2019 № 347, от 03.06.2019 № 482, от 25.06.2020 № 720 (далее – Программа).

В представленной редакции проекта Программы:

1. Изменения в структуру программы не предусмотрены, на II этапе Программы (строительство) за счет средств благотворительного пожертвования  предусмотрены дополнительные мероприятия «Устройство охранной системы на объекте» и «Технологическое оборудование».

2. Общий объем финансового обеспечения Программы в размере 401 678,57571 тыс. рублей остается без изменений. Проектом программы предусмотрено перераспределение финансирования программных мероприятий за счет источников финансирования по годам, в том числе:

2.1. прогнозная оценка финансового обеспечения за 2020 год приведена в соответствие фактическому исполнению за 2020 год, в связи с этим предусмотрено перераспределение неисполненного объема финансирования на 2021 год с целью завершения строительства).

2.2. объем финансового обеспечения проекта Программы на 2021 год согласно ст. 179 БК РФ приведен в соответствие с решением Думы Партизанского муниципального района от 24.12.2020 № 266 «О бюджете Партизанского муниципального района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции от 29.04.2021 № 290);

2.3. мероприятия Программы реализуются за счет средств бюджета Партизанского муниципального района (далее – местный бюджет, районный бюджет), бюджета Приморского края (далее - краевой бюджет) и средств благотворительного пожертвования, поступившего в районный бюджет (далее – благотворительные средства).

Изменение объема финансирования между действующей редакцией Программы и Проектом постановления в разрезе источников финансирования, в том числе по годам, приведено в таблице:

Таблица (тыс. рублей)

| № п/п | Годы | Источники финансирования, действу-ющая редакция от 25.06.2020 № 720 | Всего: | Источники финансирования, проект Программы | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Районный бюджет | Средства благотворит. пожертвов. | Краевой бюджет |  | Районный бюджет | Средства благотворит. пожертвов. | Краевой бюджет |  |
| I этап: проектные работы (2012 – 2021 годы) |
| 1. | 2012 | 691,06080 | 0,00 | 0,00 | 691,06080 | 691,06080 | 0,00 | 0,00 | 691,06080 |
| 2. | 2013 | 1 709,7363 | 0,00 | 0,00 | 1 709,7363 | 1 709,7363 | 0,00 | 0,00 | 1 709,7363 |
| 3. | 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | 2015 | 0,00 | 1 986,00863 | 0,00 | 1 986,00863 | 0,00 | 1 986,00863 | 0,00 | 1986,00863 |
| 5. | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | 2018 | 0,00 | 321,20 | 0,00 | 321,20 | 0,00 | 321,20 | 0,00 | 321,20 |
| 8. | 2019 | 0,00 | 1 341,13668 | 0,00 | 1 341,13668 | 0,00 | 1 341,13668 | 0,00 | 1 341,13668 |
| 9. | 2020 | 0,00 | 646,22992 | 0,00 | 646,22992 | 0,00 | 835,22992 | 0,00 | 835,22992 |
| Всего за 1 этап | 2 400,7971 | 4 294,57523 | 0,00 | 6 695,37233 | 2400,7971 | 4 483,57523 | 0,00 | 6 884,37233 |
| II этап: строительство (2016 – 2021 годы) |
| 6. | 2016 | 0,00 | 1 409,28236 | 5 530,34942 | 6 939,63178 | 0,00 | 1 409,28236 | 5530,34942 | 6939,63178 |
| 7. | 2017 | 0,00 | 5 616,60489 | 22 235,63411 | 27 852,2390 | 0,00 | 5 616,60489 | 22235,63411 | 27 852,239 |
| 8. | 2018 | 0,00 | 1 229,43613 | 11 064,91977 | 12 294,3559 | 0,00 | 1 229,43613 | 11064,91977 | 12 294,3559 |
| 9. | 2019 | 0,00 | 512,66337 | 1 446,87531 | 1 959,53868 | 0,00 | 512,66337 | 1 446,87531 | 1 959,53868 |
| 10. | 2020 | 0,00 | 25 937,43802 | 160 000,00 | 185937,43802 | 0,00 | 932,14503 | 83 688,81253 | 84 620,95756 |
| 11. | 2021 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 |  | 24 816,29299 | 236 311,18747 | 261 127,48046 |
| Всего за II этап | 0,00 | 34 705,42477 | 360 277,77861 | 394 983,20338 | 0,00 | 34 516,42477 | 360277,77861 | 394 794,20338 |
| Всего по Программе | 2 400,7971 | 39 000,00000 | 360 277,77861 | 401 678,57571 | 2400,7971 | 39000,0000 | 360277,77861 | 401 678,57571 |

Проектом Постановления предусмотрено перераспределение финансирования Программы на 2020 и 2021 годы:

- на I этап Программы (проектные работы по объекту с учётом прохождения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий) увеличение за счет средств благотворительного пожертвования на 2020 год в размере 189,0000 тыс. рублей;

- на II этап Программы (строительство) следующее перераспределение:

2020 год – уменьшение финансирования в размере 101 316,48046 тыс. рублей, из них:

краевой бюджет – уменьшение на 76 311,18747 тыс. рублей;

за счет благотворительных средств – уменьшение на 25 005,29299 тыс. рублей.

2021 год – увеличение финансирование в размере 101 127,48046 тыс. рублей, из них:

краевой бюджет – увеличение на 76 311,18747 тыс. рублей,

за счет благотворительных средств – увеличение на 24 816,29299 тыс. рублей.

3.3. Проектом Постановления вносятся изменения в раздел «Ресурсное обеспечение Программы» Паспорта Программы и Раздел 6 ее описательной части.

## Изменения нашли отражение в Приложении № 1 «Перечень программных мероприятий с указанием ресурсного обеспечения программы» (далее – Приложение № 1).

Выводы.

Проведя финансово-экономическую экспертизу проекта Программы, ревизионная комиссия отмечает:

- При  внесении изменений в Программу в части изменения бюджетных  ассигнований нарушений действующего законодательства не выявлено.

- Проект Постановления администрации Партизанского муниципального района не содержит коррупциогенных факторов и может быть рекомендован для утверждения.

Председатель ревизионной комиссии 			                                   С.Ф.Беляева