**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 30.12.2013 |  село Владимиро-Александровское |  № 1280 |

|  |
| --- |
| О внесении изменений в муниципальную программу«Строительство полигона твёрдых бытовых отходов,расположенного в 1200 метрах на юго-запад от дома № 1по переулку Владимиро-Александровский в с.Владимиро-Александровское Партизанского района Приморского краяна 2012-2015 годы», утвержденную постановлениемадминистрации Партизанского муниципального районаот 16.02.2012 № 151 (в редакции от 27.12.2012 № 1369,от 18.09.2013 № 889) |

|  |
| --- |
| Во исполнение муниципального правового акта от 14 декабря 2012 года № 363-МПА «О бюджете Партизанского муниципального района на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» (в редакции решения Думы Партизанского муниципального района от 20 декабря 2013 года № 26-МПА), руководствуясь статьями 28, 31 Устава Партизанского муниципального района, администрация Партизанского муниципального района  |
| ПОСТАНОВЛЯЕТ: |

# 1. Внести в муниципальную программу «Строительство полигона твёрдых бытовых отходов, расположенного в 1200 метрах на юго-запад от дома № 1 по переулку Владимиро-Александровский в с.Владимиро-Александровское Партизанского района Приморского края на 2012- 2015 годы», утвержденную постановлением администрации Партизанского муниципального района от 16.02.2012 № 151 (в редакции от 27.12.2012 № 1369, от 18.09.2013 № 889) следующие изменения:

 1.1. Название муниципальной программы изложить в следующей редакции: «Строительство полигона твёрдых бытовых отходов, расположенного в 1200 метрах на юго-запад от дома № 1 по переулку Владимиро-Александровский в с.Владимиро-Александровское Партизанского района Приморского края на 2012-2013 годы».

2

1.2. В Паспорте программы:

а) раздел «Ресурсное обеспечение Программы» читать в новой редакции:

«Общий объём финансирования мероприятий Программы составляет всего 11 156 288,70 руб. за счет средств районного бюджета, в том числе:

I этап (2012 год: проектные работы) - 620 897,70 рублей за счет средств районного бюджета;

II этап (2013 год: строительство 1-ой очереди полигона ТБО) - 10 535 391,00 рублей за счет средств районного бюджета.

б) раздел «Сроки и этапы реализации Программы» читать в новой редакции: «Программа реализуется с 2012 по 2013 год в два этапа:

I этап (2012 год) - подготовка проектной документации на строительство полигона твёрдых бытовых отходов, расположенного в 1200 метрах на юго-запад от дома № 1 по переулку Владимиро-Александровский в с.Владимиро-Александровское Партизанского района Приморского края, 2-й этап (корректировка проектной документации с выделением 1-ой очереди строительства).

II этап (2013 год) - строительство и ввод в эксплуатацию объекта «Полигон твёрдых бытовых отходов, расположенный в 1200 метрах на юго-запад от дома № 1 по переулку Владимиро-Александровский в с.Владимиро-Александровское Партизанского района Приморского края» (1-ая очередь).

1.2. В описательной части программы:

а) раздел «6. Ресурсное обеспечение программы» читать в новой редакции:

«Общий объём финансирования мероприятий Программы составляет всего 11156 288,70 руб., в том числе:

I этап (2012 год: проектные работы) - 620 897,70 рублей за счет средств районного бюджета;

II этап (2013 год: строительство 1-ой очереди полигона ТБО) - 10 535 391,00 рублей за счет средств районного бюджета».

б) раздел «Сроки и этапы реализации Программы» читать в новой редакции: «Программа реализуется с 2012 по 2013 год в два этапа:

1 этап (2012 год) - подготовка проектной документации на строительство полигона твёрдых бытовых отходов, расположенного в 1200 метрах на юго-запад от дома № 1 по переулку Владимиро-Александровский в с.Владимиро-Александровское Партизанского района Приморского края, 2-й этап (корректировка проектной документации с выделением 1-ой очереди строительства).

3

II этап (2013 год) - строительство и ввод в эксплуатацию объекта «Полигон твёрдых бытовых отходов, расположенный в 1200 метрах на юго-запад от дома № 1 по переулку Владимиро-Александровский в с.Владимиро-Александровское Партизанского района Приморского края» (1-ая очередь).

1.3. Приложение № 1 изложить в новой редакции (прилагается).

 2. Отделу капитального строительства администрации Партизанского муниципального района (Жаберова) привести вышеназванную муниципальную программу в соответствие с настоящим постановлением и разместить в новой редакции на официальном сайте администрации Партизанского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в тематической рубрике «Муниципальные программы».

 3. Отделу бухгалтерского учета и отчетности администрации Партизанского муниципального района (Гайворонская) осуществлять контроль за целевым использованием средств.

 4. Общему отделу администрации Партизанского муниципального района (Гусева) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Партизанского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в тематической рубрике «Муниципальные правовые акты».

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя главы администрации Партизанского муниципального района Никитина В.В.

И.о. главы Партизанского

муниципального района В.Г.Головчанский

## Приложение № 1

## к муниципальной программе «Строительство полигона

## твёрдых бытовых отходов, расположенного в 1200 метрах

## на юго-запад от дома № 1 по переулку Владимиро-

## Александровский в с.Владимиро-Александровское Партизанского района Приморского края на 2012-

## 2013 годы», в редакции постановления администрации Партизанского муниципального района

от 30.12.2013 № 1280

## Перечень программных мероприятий

##  рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия,наименование расходов, местонахождение объекта | Заказчик | Исполнитель(подрядчик)\* | Сметная стоимость, всего | в том числе:  |
| 2012 г.районный бюджет  | 2013 г.районный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Проектные работы по объекту «Полигон твёрдых бытовых отходов, расположенный в 1200 метрах на юго-запад от дома № 1 по переулку Владимиро-Александровский в с.Владимиро-Александровское Партизанского района Приморского края», 2-й этап (корректировка проектной документации с выделением 1-ой очереди строительства) | Администрация Партизанского муниципального района |  | 620 897,70 | 620 897,70 |  |

2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2. | Строительство и ввод в эксплуатацию полигона твёрдых бытовых отходов, расположенного в 1200 метрах на юго-запад от дома № 1 по переулку Владимиро-Александровский в с.Владимиро-Александровское Партизанского района Приморского края (1-ая очередь)  |  тот же |  | 10 535 391,00 |  | 10 535 391,00 |
|  | **Итого:** |  |  | **11 156 288,70**  | **620 897,70** | **10 535 391,00** |

Начальник отдела капитального строительства И.Г.Жаберова

**Примечание \*** - реализация мероприятий программы осуществляется на основе муниципальных контрактов и иных гражданско-правовых договоров, заключаемых в установленном порядке с исполнителями программных мероприятий. Исполнители программных мероприятий определяются в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».