## РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

## ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

692962, Приморский край, с. Владимиро-Александровское, ул. Комсомольская, 45А

тел:8(42365)22-4-36, e-mail: kso_partiz_mr@mail.ru

27 января 2023 г. № 3 (э)

Заключение

на проект постановления администрации Партизанского муниципального района

«О внесении изменений в муниципальную программу «Строительство Новолитовской общеобразовательной школы на 220 учащихся с блоком 4-х дошкольных групп, Партизанский район, Приморский край» на 2012 – 2022 годы и постановление об ее утверждении»

Заключение на проект постановления администрации Партизанского муниципального района «О внесении изменений в муниципальную программу «Строительство Новолитовской общеобразовательной школы на 220 учащихся с блоком 4-х дошкольных групп, Партизанский район, Приморский край» на 2012 – 2022 годы и постановление об ее утверждении» подготовлено на основании пункта 2 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 8 Положения о ревизионной комиссии  Партизанского муниципального района, утвержденного решением Думы Партизанского муниципального района от 14.09.2021 № 326, пунктом 2.6 плана работы ревизионной комиссии Партизанского муниципального района (далее – ревизионная комиссия) на 2023 год, Стандарта финансового контроля ревизионной комиссии (далее – стандарт СФК-4) «Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных программ», утвержденного распоряжением председателя ревизионной комиссии Партизанского муниципального района от 26.12.2014 № 22 (в ред. от 01.10.2021 № 1-ро).

Проект постановления администрации Партизанского муниципального района «О внесении изменений в муниципальную программу «Строительство Новолитовской общеобразовательной школы на 220 учащихся с блоком 4-х дошкольных групп, Партизанский район, Приморский край» на 2012 – 2022 годы и постановление об ее утверждении» (далее – проект Постановления, проект Программы) представлен 24.01.2023 в ревизионную комиссию начальником отдела капитального строительства администрации Партизанского муниципального района (далее – отдел капитального строительства) (сопроводительное письмо от 24.01.2023 № 01).

Для подготовки заключения использованы следующие  нормативно-правовые акты:

- Бюджетный Кодекс Российской Федерации (далее – БК РФ);

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее - закон № 131-ФЗ);

- Методические рекомендации Министерства финансов от 30.09.2014 № 09-05-05/48843  по составлению и исполнению бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на основе государственных (муниципальных) программ (далее - Методические рекомендации Минфина);

- Закон Приморского края от 21.12.2021 № 31-КЗ «О краевом бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции от 01.12.2022 № 233-КЗ) (далее - Закон Приморского края о бюджете на 2022 год);

- Устав Партизанского муниципального района (далее - Устав района);

- Решение Думы Партизанского муниципального района от 16.12.2021 года № 367 «О бюджете Партизанского муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции от 26.12.2022 № 451) (далее – Решение о бюджете района на 2022 год);

- Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации и оценке эффективности в Партизанском муниципальном районе, утвержденный постановлением администрации Партизанского муниципального района от 07.07.2021 № 687.

Проведенной экспертизой проекта постановления установлено:

Муниципальная программа «Строительство Новолитовской общеобразовательной школы на 220 учащихся с блоком 4-х дошкольных групп, Партизанский район, Приморский край» на 2012 – 2022 годы» утверждена постановлением администрации Партизанского муниципального района от 16.11.2011 № 633 (в редакциях от 18.03.2013     № 218, от 16.09.2013 № 878, от 18.12.2013 № 1218, от 23.09.2016 № 614, от 01.02.2017 № 80, от 10.04.2018 № 246, от 19.04.2019 № 347, от 03.06.2019 № 482, от 25.06.2020 № 720, от 16.06.2021 № 591, от 12.11.2021 № 1140) (далее – Программа).

В представленной редакции проекта Программы:

1. Вносятся изменения в наименование программы в части срока реализации программы: «2012 – 2022 годы» заменяют периодом «2012 – 2023 годы».

2. 	Раздел «Сроки и этапы реализации Программы» излагают в новой редакции: срок завершения реализации Программы указывают 2023 год, 1 этап – (2012-2016 годы), II этап (2016-2023 годы).

3. Изменения в структуру программы основные направления и мероприятия не предусмотрены.

4. Вносятся изменения в финансовое обеспечение Программы.

4.1. Объем финансового обеспечения проекта Программы на 2022 год согласно ст. 179 БК РФ приведен в соответствие решению Думы Партизанского муниципального района от 16.12.2021 года № 367 «О бюджете Партизанского муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции от 26.12.2022 № 451);

4.2. Мероприятия Программы реализуются за счет средств бюджета Партизанского муниципального района (далее – местный бюджет, районный бюджет), бюджета Приморского края (далее - краевой бюджет), средств бюджета Российской Федерации (далее - федерального бюджета) и средств благотворительного пожертвования, поступившего в районный бюджет (далее – благотворительные средства).

Изменение объема финансирования между действующей редакцией Программы и Проектом постановления в разрезе источников финансирования, в том числе по годам, приведено в таблице:

Таблица (тыс. рублей)

| № п/п | Годы | Источники финансирования, действующая редакция от 12.11.2021 № 1140 | Всего: | Источники финансирования, проект Программы | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Районный бюджет | Средства благотвор пожертв. | Краевой бюджет | Федеральный бюджет |  | Районный бюджет | Средства благотвор пожертв. | Краевой бюджет | Федеральный бюджет |  |
| I этап: проектные работы (2012 – 2016 годы) |
| 1 | 2012 | 691,06080 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 691,06080 | 691,06080 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 691,06080 |
| 2 | 2013 | 1 709,7363 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 709,7363 | 1709,7363 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 709,7363 |
| 3 | 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 2015 | 0,00 | 1 986,00863 | 0,00 | 0,00 | 1 986,00863 | 0,00 | 1 986,00863 | 0,00 | 0,00 | 1986,00863 |
| 5 | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 2018 | 0,00 | 321,20 | 0,00 | 0,00 | 321,20 | 0,00 | 321,20 | 0,00 | 0,00 | 321,20 |
| 8 | 2019 | 0,00 | 1 341,13668 | 0,00 | 0,00 | 1 341,13668 | 0,00 | 1 341,13668 | 0,00 | 0,00 | 1 341,13668 |
| 9 | 2020 | 0,00 | 835,22992 | 0,00 | 0,00 | 835,22992 | 0,00 | 835,22992 | 0,00 | 0,00 | 835,22992 |
| Всего за 1 этап | 2 400,7971 | 4 483,57523 | 0,00 | 0,00 | 6 884,37233 | 2400,7971 | 4 483,57523 | 0,00 | 0,00 | 6 884,37233 |
| II этап: строительство (2016 – 2023 годы) |
| 1 | 2016 | 0,00 | 1 409,28236 | 5 530,34942 | 0,00 | 6 939,63178 | 0,00 | 1 409,28236 | 5 530,34942 | 0,00 | 6 939,63178 |
| 2 | 2017 | 0,00 | 5 616,60489 | 22 235,63411 | 0,00 | 27 852,239 | 0,00 | 5 616,60489 | 22 235,63411 | 0,00 | 27 852,239 |
| 3 | 2018 | 0,00 | 1 229,43613 | 11 064,91977 | 0,00 | 12 294,3559 | 0,00 | 1 229,43613 | 11 064,91977 | 0,00 | 12 294,3559 |
| 4 | 2019 | 0,00 | 512,66337 | 1 446,87531 | 0,00 | 1 959,53868 | 0,00 | 512,66337 | 1 446,87531 | 0,00 | 1 959,53868 |
| 5 | 2020 | 0,00 | 932,14503 | 83 688,81253 | 0,00 | 84 620,95756 | 0,00 | 932,14503 | 83 688,81253 | 0,00 | 84 620,95756 |
| 6 | 2021 | 0,00 | 24 816,29299 | 97 712,75482 | 141 485,9000 | 264 014,94781 | 0,00 | 2 198,41926 | 45 413,51825 | 141 485,89901 | 189 097,83652 |
| 7 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 615,66458 | 215 657,09265 | 0,00 | 238 272,75723 |
| 8 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,20915 | 0,00 | 0,00 | 2,20915 |
| Всего за II этап | 0,00 | 34 516,42477 | 221 679,34596 | 141 485,9000 | 397 681,67073 | 0,00 | 34 516,42477 | 385 037,20204 | 141 485,89901 | 561 039,52582 |
| Всего по Программ | 2 400,7971 | 39 000,00000 | 221 679,34596 | 141 485,9000 | 404 566,04306 | 2400,7971 | 39 000,0000 | 385 037,20204 | 141 485,89901 | 567 923,89815 |

Проектом Постановления финансирование Программы на 2021 год приводится в соответствие отчету об исполнении бюджета Партизанского муниципального района на 2021 год, финансирование на 2022 год приводится в соответствие Решению о бюджете района на 2022 год, на 2023 год предусмотрены остатки неиспользованных в 2022 году средств благотворительного пожертвования.

С учетом изменений финансирование Программы составит  567 923,89815 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств районного бюджета – 2 400,79710 тыс. рублей (финансирование 1 этапа: проектные работы);

- за счёт средств благотворительного пожертвования, поступившего в бюджет района – 39 000,00000 тыс. рублей, из них:

•  4 483,57523 - финансирование I этапа: проектные работы;

• 34 516,42477 – II этап, из них: софинансирование строительства – 13 425,12390 тыс. рублей, технологическое оборудование – 21 091,30087 тыс. рублей.

Также предусмотрено на реализацию II этапа:

- за счёт средств федерального бюджета – 141 485,89901 тыс. рублей, из них: строительство – 115 651,08297 тыс. рублей, технологическое оборудование 25 834,81604  тыс. рублей;

- за счет средств краевого бюджета – 385 037,20204 тыс. рублей, из них: строительство – 384 509,96090 тыс. рублей, технологическое оборудование – 527,24114 тыс. рублей;

Проектом Программы предусмотрено увеличение на финансирования II этапа (строительство, технологическое оборудование) в размере 163 357,85608 рублей за счет средств краевого бюджета, в том числе:

2021 год – уменьшение на 52 299,23657 тыс. рублей;

2022 год – увеличение на 215 657,09265 тыс. рублей.

3.3. Проектом Постановления вносятся изменения в раздел «Ресурсное обеспечение Программы» Паспорта Программы и Раздел 6 ее описательной части.

## Изменения нашли отражение в Приложении № 1 «Перечень программных мероприятий с указанием ресурсного обеспечения программы».

## Замечания.

Паспорт программы и Приложение 1 не соответствуют форме, утвержденной Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации и оценке эффективности в Партизанском муниципальном районе, утвержденный постановлением администрации Партизанского муниципального района от 07.07.2021 № 687.

Выводы.

Проведя финансово-экономическую экспертизу проекта Программы, ревизионная комиссия отмечает:

- При  внесении изменений в Программу в части изменения бюджетных  ассигнований нарушений действующего законодательства не выявлено.

- Проект Постановления администрации Партизанского муниципального района не содержит коррупциогенных факторов и может быть рекомендован для утверждения.

- При принятии решения об утверждении Программы рекомендовано учесть замечания, отраженные в данном заключении.

Председатель ревизионной комиссии 			                                   С.Ф.Беляева