АДМИНИСТРАЦИЯ

ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 28.02.2011 | село Владимиро-Александровское | № 63 |
| --- | --- | --- |

Об утверждении Плана реализации схемы территориального планирования Партизанского муниципального района

Руководствуясь ст. 22 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 15 Федерального закона «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, ст. 31 Устава Партизанского муниципального района, законом Приморского края «О градостроительной деятельности на территории Приморского края» от 29.06.2009 № 446-КЗ, решением Думы Партизанского муниципального района от 27.12.2010 № 207 «Об утверждении схемы территориального планирования Партизанского муниципального района», администрация Партизанского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План реализации схемы территориального планирования Партизанского муниципального района (прилагается). 2. Отделу архитектуры и градостроительства (Холодков) организовать подготовку проекта правил землепользования и застройки межселенных территорий Партизанского муниципального района в течение I полугодия 2011 года. 3. Поручить финансовому управлению (Цицилина) подготовить на заседание Думы Партизанского муниципального района предложения по внесению изменений в муниципальный правовой акт «О бюджете Партизанского муниципального района на 2011 год» от 17 декабря 2010 года № 203-МПА, связанных с финансированием мероприятий по подготовке правил землепользования и застройки. 2 4. Общему отделу организационно-контрольного управления (Гусева) опубликовать настоящее постановление в газете «Золотая Долина». 5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Партизанского

муниципального района							 К.К.Щербаков

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Партизанского муниципального района от 28.02.2011 № 63

ПЛАН

реализации схемы территориального планирования Партизанского муниципального района,

утвержденной решением Думы Партизанского муниципального района от 27.12.2010 № 207

«Об утверждении схемы территориального планирования Партизанского

муниципального района»

1. Сроки подготовки документации по планировке территории для размещения

объектов капитального строительства местного значения

| № п/п | Наименование объекта | Срок подготовки документации, годы | Плановый срок строительства, реконструкции, годы | Ответственные исполнители (органы, курирующие инвестиционные проекты) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Создание лесопромышленного узла «Сергеевка» | 2012-2019 | 2013-2020 | Отдел капитального строительства |
| 2. | Создание промышленного узла «Хмыловка» | 2012-2019 | 2012-2020 | Отдел капитального строительства |
| 3. | Создание агропромышленного узла «Сергеевка» | 2012-2019 | 2013-2020 | Отдел сельского хозяйства |
| 4. | Создание агропромышленного узла «Владимиро-Александровское» | 2012-2019 | 2013-2020 | Отдел сельского хозяйства |
| 5. | Создание агропромышленного узла «Новолитовск» | 2012-2019 | 2013-2020 | Отдел сельского хозяйства |
| 6. | Создание рекреационно-туристского комплекса «Бухта Шепалова» | 2012-2019 | 2013-2015 | Отдел охраны окружающей среды |

2

2. Сроки подготовки проектной документации и сроки строительства

объектов капитального строительства местного значения

| № п/п | Наименование объекта | Срок подготовки документации, годы | Плановый срок строительства, реконструкции, годы | Ответственные исполнители (органы, курирующие инвестиционные проекты) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7. | Строительство полигона твердых бытовых отходов в районе с.Владимиро-Александровское | Документация разработана | 2012-2020 | Отдел охраны окружающей среды |

3

3. Финансово-экономическое обоснование плана

реализации схемы территориального планирования

Партизанского муниципального района

План реализации схемы территориального планирования Партизанского муниципального района, утвержденной решением Думы Партизанского муниципального района от 27 декабря 2010 года № 207 «Об утверждении схемы территориального планирования Партизанского муниципального района (далее – План), не устанавливает расходные обязательства Партизанского муниципального района, а определяет перечень, приоритетность                              и последовательность реализации мероприятий по размещению                                  и строительству на территории района в течение двух лет объектов капитального строительства.

План составлен на основе пункта 3.3 «Мероприятия территориального планирования. Объекты капитального строительства, планируемые                             к размещению на территории Партизанского муниципального района» Положения о территориальном планировании в составе схемы территориального планирования Партизанского муниципального района.

Финансово-экономическое обоснование конкретных мероприятий Плана предусматривается в нормативных правовых актах, устанавливающих расходные обязательства по данным мероприятиям.

_________________