**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 11.09.2014 | село Владимиро-Александровское | № 763 |

|  |
| --- |
| **О внесении изменений в муниципальную программу**  **«Строительство Новолитовской общеобразовательной**  **школы на 220 учащихся с блоком 4-х дошкольных групп,**  **Партизанский район, Приморский край» на 2012-2016 годы, утверждённую постановлением администрации Партизанского**  **муниципального района от 16.11.2011 № 633 (в редакциях**  **от 16.09.2013 № 878, от 18.12.2013 № 1218, от 21.04.2014 № 316)** |

|  |
| --- |
| В соответствии со статьёй 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации в Партизанском муниципальном районе, утвержденным постановлением администрации Партизанского муниципального района от 01.08.2011 № 320 (в редакции от 24.09.2013 № 912), статьями 28, 31 Устава Партизанского муниципального района, администрация Партизанского муниципального района |
| ПОСТАНОВЛЯЕТ: |
| 1. Внести в муниципальную программу «Строительство Новолитовской общеобразовательной школы на 220 учащихся с блоком 4-х дошкольных групп, Партизанский район, Приморский край» на 2012-2016 годы (далее - Программа), утверждённую постановлением администрации Партизанского муниципального района от 16.11.2011 № 633 (в редакциях от 16.09.2013 № 878, от 18.12.2013 № 1218, от 21.04.2014 № 316), следующие изменения:  1.1. Раздел «Ресурсное обеспечение Программы» в Паспорте Программы и ее описательной части изложить в следующей редакции:  «Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет **149 327,72702 тыс. рублей,** в том числе:  2  **I этап: проектные работы -** за счет средств районного бюджета  **Всего -** **2  592,90102 тыс. рублей**, в том числе по годам:  2012 год - 691,06000 тыс. рублей (факт);  2013 год - 1709,74102 тыс. рублей (факт);  2014 год - 192,10000 тыс. рублей (план).  **II этап: строительство (2014-2016 годы)**  **Всего - 146 734,826000 тыс. рублей**, в том числе:  - за счет средств благотворительного пожертвования, поступающих в бюджет Партизанского муниципального района - 39 000,00 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год - 39 000,00 тыс. рублей.  - за счет средств районного бюджета - 32 320,4478 тыс. рублей, в том числе по годам:  2015 год - 32 320,4478 тыс. рублей.  - за счет средств краевого бюджета - 75 414,3782 тыс. рублей (прогнозная оценка), в том числе по годам:  2015 год - 75 414, 3782 тыс. рублей.  Реализация мероприятий Программы II этапа возможна при условии включения строительства объекта в федеральную целевую программу «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».  1.2. Приложение № 1 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).  2. Общему отделу администрации Партизанского муниципального района (Кожухарова) настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Партизанского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в тематической рубрике «Муниципальные правовые акты».  3. Отделу капитального строительства администрации Партизанского  муниципального района (Жаберова) привести вышеназванную муниципальную программу в соответствие с настоящим постановлением и разместить в новой редакции на официальном сайте администрации Партизанского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в тематической рубрике «Муниципальные программы».  3  4. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента подписания. |

Глава Партизанского

муниципального района К.К.Щербаков

## Приложение № 1

к муниципальной программе «Строительство Новолитовской общеобразовательной школы на 220 учащихся с блоком

4-х дошкольных групп, Партизанский район, Приморский край»

на 2012-2016 годы в редакции постановления администрации Партизанского муниципального района

## от 11.09.2014 № 763

## Перечень

## программных мероприятий и информация о ресурсном обеспечении программы за счет средств

## Партизанского муниципального района и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию

## ее целей средств краевого бюджета

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия,  наименование расходов, местонахождение объекта | Заказчик | Сметная  стоимость | Источники финансиро-  вания | Объем финансирования (тыс. руб.) | | | | | |
| Всего | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Проектные работы  «Строительство Новолитовской общеобразовательной школы на 220 учащихся с блоком  4-х дошкольных групп, Партизанский район, Приморский край»  на 2012-2016 годы» | Муниципальное казённое учреждение «Управление образования» Партизанского муниципального района | 2 592,90102 | районный бюджет | 2 592,90102 | 691,06000 | 1709,74102 | 192,1000 | - | - |

2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2. | Строительство Новолитовской общеобразовательной школы на 220 учащихся  с блоком 4-х дошкольных групп, Партизанский район, Приморский край  на 2012-2016 годы | Муниципальное казённое учреждение «Управление образования» Партизанского муниципального района | 146 734,826 | районный бюджет | 32 320,4478 |  |  |  | 32 320,4478 |  |
| средства благотворите-льного пожертвования в бюджет Партизанского муниципального района | 39 000,00 |  |  | 39 000,00 |  |  |
| краевой бюджет | 75 414,3782 |  |  |  | 75 414,3782 |  |
|  | **ИТОГО:** |  | **149 327,72702** | районный бюджет,  средства благотворите-льного пожертвования, краевой бюджет | **149 327,72702** | **691,06000** | **1709,74102** | **39192,1000** | **107734,826** |  |

Примечание: ресурсное обеспечение Программы за счет средств краевого бюджета указано как прогнозная оценка.

Начальник отдела капитального строительства И.Г.Жаберова