**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 18.12.2013 |  село Владимиро-Александровское |  № 1218 |

|  |
| --- |
| **О внесении изменений в муниципальную программу** **«Строительство общеобразовательной школы****на 220 учащихся с блоком 4-х дошкольных групп****в пос.Волчанец Партизанского района Приморского края»** **на 2012-2016 годы, утверждённую постановлением****администрации Партизанского муниципального района****от 16.11.2011 № 633 (в редакциях от 18.03.2013 № 218,****от 16.09.2013 № 878)** |

|  |
| --- |
| Руководствуясь статьями 28, 31 Устава Партизанского муниципального района, администрация Партизанского муниципального района |
| ПОСТАНОВЛЯЕТ: |
| 1. Внести в муниципальную программу «Строительство общеобразовательной школы на 220 учащихся с блоком 4-х дошкольных групп в пос.Волчанец Партизанского района Приморского края» на 2012-2014 годы (далее - Программа), утверждённую постановлением администрации Партизанского муниципального района от 16.11.2011 № 633 (в редакциях от 18.03.2013 № 218, от 16.09.2013 № 878), следующие изменения:1.1. Наименование программы изложить в следующей редакции: «Строительство Новолитовской общеобразовательной школы на 220 учащихся с блоком 4-х дошкольных групп, Партизанский район, Приморский край» на 2012-2016 годы».1.2. В Паспорте Программы:а) раздел «Наименование Программы» изложить в следующей редакции:2«Строительство Новолитовской общеобразовательной школы на 220 учащихся с блоком 4-х дошкольных групп, Партизанский район, Приморский край» на 2012-2016 годы».б) раздел «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:«Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет **166 966,97 тыс. рублей,** в том числе:I **этап: проектные работы -** за счет средств районного бюджета **Всего -** **2 691,06 тыс. рублей**, в том числе по годам: 2012 год - 691,06 тыс. рублей;2013 год - 2 000,00 тыс. рублей.**II этап: строительство (2014-2016 годы)** **Всего - 164 275,91 тыс. рублей**, в том числе: - за счет средств краевого бюджета - 114 993,14 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 39 097,67 тыс. рублей;2015 год - 75 895,47 тыс. рублей. - за счет средств районного бюджета - 49 282,77 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 16 756,14 тыс. рублей;2015 год - 32 526,63 тыс. рублей. Реализация мероприятий Программы II этапа возможна при условии включения строительства объекта в федеральную целевую программу «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». 1.3. В описательную часть Программы раздел «6. Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции: «Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет **166 966,97 тыс. рублей,** в том числе:I **этап: проектные работы -** за счет средств районного бюджета **Всего -** **2 691,06 тыс. рублей**, в том числе по годам: 2012 год - 691,06 тыс. рублей; 2013 год - 2 000,00 тыс. рублей.3**II этап: строительство (2014-2016 годы)** **Всего - 164 275,91 тыс. рублей**, в том числе:- за счет средств краевого бюджета - 114 993,14 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 39 097,67 тыс. рублей;2015 год - 75 895,47 тыс. рублей. - за счет средств районного бюджета - 49 282,77 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 16 756,14 тыс. рублей;2015 год - 32 526,63 тыс. рублей. Реализация мероприятий Программы II этапа возможна при условии включения строительства объекта в федеральную целевую программу «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».1.4. Перечень программы мероприятий (приложение № 1 к Программе) изложить в новой редакции (прилагается). 2. Общему отделу администрации Партизанского муниципального района (Гусева) настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Партизанского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в тематической рубрике «Муниципальные правовые акты».3. Отделу капитального строительства администрации Партизанского муниципального района (Жаберова) привести вышеназванную муниципальную программу в соответствие с настоящим постановлением и разместить в новой редакции на официальном сайте администрации Партизанского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в тематической рубрике «Муниципальные программы». 4. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента подписания.  |

И.о. главы Партизанского

муниципального района В.Г.Головчанский

## Приложение № 1

к муниципальной программе «Строительство Новолитовской общеобразовательной школы на 220 учащихся с блоком

4-х дошкольных групп, Партизанский район, Приморский край»

на 2012-2016 годы» в редакции постановления администрации Партизанского муниципального района

## от 18.12.2013 № 1218

## Перечень

## программных мероприятий

 тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия,наименование расходов, местонахождение объекта | Заказчик | Исполнитель(подрядчик)\* | Сметнаястоимость  | Расходы районного бюджета |
| Всего | в том числе по годам: |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Проектные работы«Строительство Новолитовской общеобразовательной школы на 220 учащихся с блоком 4-х дошкольных групп, Партизанский район, Приморский край»на 2012-2016 годы» | Муниципальное казённое учреждение «Управление образования» Партизанского муниципального района |  | 2 691,06 | 2 691,06 | 691,06 | 2 000,00 | - | - | - |

2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2. | Строительство Новолитовской общеобразовательной школы на 220 учащихся с блоком 4-х дошкольных групп, Партизанский район, Приморский край»на 2012-2016 годы | тот же |  | 164 275,91  | 49 282,77 | - | - | 16756,14 | 32 526,63 |  |
|  | **ИТОГО:** |  |  | **166 966,97**  | **51 973,83** | **691,06** | **2 000,0** | **16756,14**  | **32 526,63** |  |

Начальник отдела капитального строительства И.Г.Жаберова

**Примечание \*** - реализация мероприятий программы осуществляется на основе муниципальных контрактов и иных гражданско-правовых договоров, заключаемых в установленном порядке с исполнителями программных мероприятий. Исполнители программных мероприятий определяются в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».