**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 18.12.2013 | село Владимиро-Александровское | № 1218 |

|  |
| --- |
| **О внесении изменений в муниципальную программу**  **«Строительство общеобразовательной школы**  **на 220 учащихся с блоком 4-х дошкольных групп**  **в пос.Волчанец Партизанского района Приморского края»**  **на 2012-2016 годы, утверждённую постановлением**  **администрации Партизанского муниципального района**  **от 16.11.2011 № 633 (в редакциях от 18.03.2013 № 218,**  **от 16.09.2013 № 878)** |

|  |
| --- |
| Руководствуясь статьями 28, 31 Устава Партизанского муниципального района, администрация Партизанского муниципального района |
| ПОСТАНОВЛЯЕТ: |
| 1. Внести в муниципальную программу «Строительство общеобразовательной школы на 220 учащихся с блоком 4-х дошкольных групп в пос.Волчанец Партизанского района Приморского края» на 2012-2014 годы (далее - Программа), утверждённую постановлением администрации Партизанского муниципального района от 16.11.2011 № 633 (в редакциях от 18.03.2013 № 218, от 16.09.2013 № 878), следующие изменения:  1.1. Наименование программы изложить в следующей редакции:  «Строительство Новолитовской общеобразовательной школы на 220 учащихся с блоком 4-х дошкольных групп, Партизанский район, Приморский край» на 2012-2016 годы».  1.2. В Паспорте Программы:  а) раздел «Наименование Программы» изложить в следующей редакции:  2  «Строительство Новолитовской общеобразовательной школы на 220 учащихся с блоком 4-х дошкольных групп, Партизанский район, Приморский край» на 2012-2016 годы».  б) раздел «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:  «Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет **166 966,97 тыс. рублей,** в том числе:  I **этап: проектные работы -** за счет средств районного бюджета  **Всего -** **2 691,06 тыс. рублей**, в том числе по годам:  2012 год - 691,06 тыс. рублей;  2013 год - 2 000,00 тыс. рублей.  **II этап: строительство (2014-2016 годы)**  **Всего - 164 275,91 тыс. рублей**, в том числе:  - за счет средств краевого бюджета - 114 993,14 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год - 39 097,67 тыс. рублей;  2015 год - 75 895,47 тыс. рублей.  - за счет средств районного бюджета - 49 282,77 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год - 16 756,14 тыс. рублей;  2015 год - 32 526,63 тыс. рублей.  Реализация мероприятий Программы II этапа возможна при условии включения строительства объекта в федеральную целевую программу «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».  1.3. В описательную часть Программы раздел «6. Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:  «Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет **166 966,97 тыс. рублей,** в том числе:  I **этап: проектные работы -** за счет средств районного бюджета  **Всего -** **2 691,06 тыс. рублей**, в том числе по годам:  2012 год - 691,06 тыс. рублей;  2013 год - 2 000,00 тыс. рублей.  3  **II этап: строительство (2014-2016 годы)**  **Всего - 164 275,91 тыс. рублей**, в том числе:  - за счет средств краевого бюджета - 114 993,14 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год - 39 097,67 тыс. рублей;  2015 год - 75 895,47 тыс. рублей.  - за счет средств районного бюджета - 49 282,77 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год - 16 756,14 тыс. рублей;  2015 год - 32 526,63 тыс. рублей.  Реализация мероприятий Программы II этапа возможна при условии включения строительства объекта в федеральную целевую программу «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».  1.4. Перечень программы мероприятий (приложение № 1 к Программе) изложить в новой редакции (прилагается).  2. Общему отделу администрации Партизанского муниципального района (Гусева) настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Партизанского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в тематической рубрике «Муниципальные правовые акты».  3. Отделу капитального строительства администрации Партизанского муниципального района (Жаберова) привести вышеназванную муниципальную программу в соответствие с настоящим постановлением и разместить в новой редакции на официальном сайте администрации Партизанского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в тематической рубрике «Муниципальные программы».  4. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента подписания. |

И.о. главы Партизанского

муниципального района В.Г.Головчанский

## Приложение № 1

к муниципальной программе «Строительство Новолитовской общеобразовательной школы на 220 учащихся с блоком

4-х дошкольных групп, Партизанский район, Приморский край»

на 2012-2016 годы» в редакции постановления администрации Партизанского муниципального района

## от 18.12.2013 № 1218

## Перечень

## программных мероприятий

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия,  наименование расходов, местонахождение объекта | Заказчик | Исполнитель  (подрядчик)\* | Сметная  стоимость | Расходы районного бюджета | | | | | |
| Всего | в том числе по годам: | | | | |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Проектные работы  «Строительство Новолитовской общеобразовательной школы на 220 учащихся с блоком  4-х дошкольных групп, Партизанский район, Приморский край»  на 2012-2016 годы» | Муниципальное казённое учреждение «Управление образования» Партизанского муниципального района |  | 2 691,06 | 2 691,06 | 691,06 | 2 000,00 | - | - | - |

2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2. | Строительство Новолитовской общеобразовательной школы на 220 учащихся с блоком  4-х дошкольных групп, Партизанский район, Приморский край»  на 2012-2016 годы | тот же |  | 164 275,91 | 49 282,77 | - | - | 16756,14 | 32 526,63 |  |
|  | **ИТОГО:** |  |  | **166 966,97** | **51 973,83** | **691,06** | **2 000,0** | **16756,14** | **32 526,63** |  |

Начальник отдела капитального строительства И.Г.Жаберова

**Примечание \*** - реализация мероприятий программы осуществляется на основе муниципальных контрактов и иных гражданско-правовых договоров, заключаемых в установленном порядке с исполнителями программных мероприятий. Исполнители программных мероприятий определяются в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».