Приложение № 1

к постановлению администрации Партизанского

муниципального района от 30.12.2021 № 1332

Приложение № 4

к муниципальной программе «Развитие транспортного комплекса

Партизанского муниципального района» на 2021-2025 годы, утвержденной постановлением администрации Партизанского муниципального района

от 24.09.2020 № 1035 (в редакции от 30.12.2021 № 1332)

**Сведения**

о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса

Партизанского муниципального района» на 2021-2025 годы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед.  измерения | Значения показателей | | | | | | |
| 2020 г (факт) | 2021 г (план) | 2022г (план) | 2023г (план) | 2024г (план) | 2025г (план) | Итоговое значение целевого показателя (с нарастающим итогом) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Муниципальная программа «Развитие транспортного комплекса Партизанского муниципального района» на 2021-2025 годы»** | | | | | | | | | |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 42,6 | 41,5 | 41,1 | 40,3 | 39,4 | 38,8 | 38,8 |
| **Подпрограмма 1 «Развитие транспортного комплекса в Партизанском муниципальном районе на 2021-2025 годы»** | | | | | | | | | |
| 2. | Количество пассажиров, перевезенных автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам | тыс. чел. | 28,648 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
| 3. | Доля фактически выполненных пассажирских перевозок (рейсов) от запланированных по действующим муниципальным маршрутам | % | 49,1 | 100 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | 5 | | 6 | 7 | | 8 | | 9 | 10 |
| **Подпрограмма 2 «Развитие дорожной отрасли в Партизанском муниципальном районе» на 2021-2025 годы** | | | | | | | | | | | | | | |
| 24. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате ремонта автомобильных дорог | | | км | 2,439 | 3,91 | | 1,28 | | 2,72 | | 3,04 | 2,2 | 13,15 |
| 5. | Площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения с асфальтобетонным покрытием, по которым осуществляется комплекс работ по содержанию (текущий ремонт) | | | м2 | 3473,25 | 1584,5/1726  всего 3310,5 | | 3500 | | 3500 | | 3500 | 3500 | 17310,5 |
| 66. | Площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения с переходным типом покрытия, по которым осуществляется комплекс работ по летнему содержанию | | | тыс. м2 | 954,483 | 1078,84 | | 1078,84 | | 1076,12 | | 1073,08 | 1070,88 | 1070,88 |
| 77. | Площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения, по которым осуществляется комплекс работ по зимнему содержанию | | | тыс. м2 | 1409,3585 | 1414,7585 | | 1414,7585 | | 1414,7585 | | 1414,7585 | 1414,7585 | 1414,7585 |
| 8. | Количество искусственных дорожных сооружений (мостовых сооружений, водопропускных труб) на дорогах, на которых проведен ремонт / выполнено содержание | | | ед. | 53/7 | 3/- | | 6/- | | 4/- | | 6/- | 5/- | 24/- |
| 9. | Площадь восстановленных тротуаров автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием | | | м2 |  | 1706,0 | |  | |  | |  |  | 1706,0 |
| 10. | Протяженность восстановленных водоотводных кюветов / восстановленных водопропускных труб, лотков системы водоотвода, ливневой канализации в результате ремонта автомобильных дорог | | | км /м |  | 8,285 / 785 | | 2,56/240 | |  | |  |  | 10,845/ 1025 |
| 11. | Протяженность водоотводных кюветов, по которым выполнено содержание | | | км | 2,774 | 2,09 | |  | |  | |  |  | 2,09 |
| 12. | Количество комплектов проектной документации на строительство подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам, представленным (предоставляемым) на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей | | | ед. |  |  | |  | |  | |  |  |  |
| **Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения в Партизанском муниципальном районе» на 2021-2025 годы** | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Количество вновь установленных дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения (замена, установка новых) | | | ед. | 0 | | 24 / 131  всего 155 | 25 | 27 | | 32 | | 37 | 145 / 276 с учетом показателей с 2020 г. |

3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 14. | Количество комплектов дорожной разметки на пешеходных переходах, на которых проведены работы по нанесению (обновлению) | ед. | 0 | 29 / 28  всего 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 15. | Прирост количества пешеходных переходов, обустроенных светофорами Т7 | ед. | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 16. | Количество комплектов дорожной разметки «искусственная неровность», на которых проведены работы по нанесению (обновлению) | ед. | 0 | 7 / 7  всего 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 17. | Прирост количества автопавильонов по школьным маршрутам движения на внутрипоселковых дорогах | ед. | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 4 | 15 |
| 18. | Прирост количества комплексов автономного освещения автопавильонов по школьным маршрутам движения на внутрипоселковых дорогах | ед. | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 |

Примечание:

1) Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы 2 по мероприятию «проектирование и строительство подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам, предоставленным (предоставляемым) на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей», их значения указывается в Приложении № 4 непосредственно при принятии решения о начале реализации данных мероприятий.

2) В подпрограмме 2 «Развитие дорожной отрасли в Партизанском муниципальном районе» на 2021-2025 годы показатель по п. 5 «Площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения с асфальтобетонным покрытием, по которым осуществляется комплекс работ по содержанию (текущий ремонт)» указан с учетом муниципальных контрактов, заключенных и исполненных в 2020г., но не оплаченных в прошлом отчетном году по причине смерти подрядчика. Непосредственно плановые показатели по 2021 г. и показатели по контрактам, перешедшим с 2020 г, указаны через дробь (/).

3)В Подпрограмме 3 «Повышение безопасности дорожного движения в Партизанском муниципальном районе» на 2021-2025 годы показатели по 2021 г. указаны с учетом муниципальных контрактов, заключенных и исполненных в 2020 г., но не оплаченных в прошлом отчетном году по причине смерти подрядчика. По строкам с номерами 13,14, 16 непосредственно плановые показатели по 2021 г. и показатели по контрактам, перешедшим с 2020 г., указаны через дробь (/).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_