## РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

## ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

692962, Приморский край, с. Владимиро-Александровское, ул. Комсомольская, 45А

тел:8(42365)22-4-36, e-mail: kso_partiz_mr@mail.ru

18 апреля 2019 г. № 25 (э)

Заключение

на проект постановления администрации Партизанского муниципального района

«О внесении изменений в муниципальную программу «Строительство Новолитовской общеобразовательной школы на 220 учащихся с блоком 4-х дошкольных групп, Партизанский район, Приморский край» на 2012 – 2019 годы»

Заключение на проект постановления администрации Партизанского муниципального района «О внесении изменений в муниципальную программу «Строительство Новолитовской общеобразовательной школы на 220 учащихся с блоком 4-х дошкольных групп, Партизанский район, Приморский край» на 2012 – 2019 годы» подготовлено на основании пункта 2 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 8 Положения о ревизионной комиссии  Партизанского муниципального района, утвержденного решением Думы Партизанского муниципального района от 25.03.2016 № 267, Порядка реализации полномочий ревизионной комиссии Партизанского муниципального района по проведению финансово-экономической экспертизы проектов муниципальных программ Партизанского муниципального района, принятого решением Думы Партизанского муниципального района от 27.05.2016 № 289, пунктом 2.5 плана работы ревизионной комиссии Партизанского муниципального района (далее – ревизионная комиссия) на 2019 год, Стандарта финансового контроля ревизионной комиссии (далее – стандарт   СФК-4) «Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных программ», утвержденного распоряжением председателя ревизионной комиссии Партизанского муниципального района от 26.12.2014 № 22.

Проект постановления администрации Партизанского муниципального района «О внесении изменений в муниципальную программу «Строительство Новолитовской общеобразовательной школы на 220 учащихся с блоком 4-х дошкольных групп, Партизанский район, Приморский край» на 2012 – 2019 годы» (далее – проект Постановления, проект Программы) представлен 16.04.2019 в ревизионную комиссию и.о. начальника отдела капитального строительства администрации Партизанского муниципального района (далее – отдел капитального строительства) (сопроводительное письмо от 16.04.2019 № 20).

Для подготовки заключения использованы следующие  нормативно-правовые акты:

- Бюджетный Кодекс Российской Федерации (далее – БК РФ);

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее - закон № 131-ФЗ);

- Методические рекомендации Министерства финансов № 09-05-05/48843 от 30.09.2014 по составлению и исполнению бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на основе государственных (муниципальных) программ (далее - Методические рекомендации Минфина);

- Закон Приморского края от 06.03.2019 № 450-КЗ «О внесении изменений в краевой бюджет на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (далее - Закон Приморского края от 06.03.2019 № 450-КЗ);

- Устав Партизанского муниципального района (далее - Устав района);

- Решение Думы Партизанского муниципального района от 01.03.2019 № 44 «О внесении  изменений в муниципальный правой акт от 21.12.2018 № 24-МПА «О бюджете Партизанского муниципального района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (далее – решение о бюджете Партизанского МР на 2019 год).

- Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации в Партизанском муниципальном районе (далее – Порядок разработки муниципальных программ), и Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденные постановлением администрации Партизанского муниципального района от 01.08.2011 № 320.

Проведенной экспертизой проекта постановления установлено:

Муниципальная программа «Строительство Новолитовской общеобразовательной школы на 220 учащихся с блоком 4-х дошкольных групп, Партизанский район, Приморский край» на 2012 – 2019 годы» утверждена постановлением администрации Партизанского муниципального района от 16.11.2011 № 633 (в редакциях от 18.03.2013 № 218, от 16.09.2013 № 878, от 18.12.2013 № 1218, от 23.09.2016 № 614, от 01.02.2017 № 80, от 10.04.2018 № 246 (далее – Программа).

В представленной редакции проекта Программы:

1. Вносятся изменения в наименование программы в части срока реализации программы: «2012 – 2019 годы» заменяют периодом «2012 – 2020 годы».

2. Изменения в структуру программы, основные направления и мероприятия не предусмотрены.

3. Вносятся изменения в финансовое обеспечение Программы.

3.1. Объем финансового обеспечения проекта Программы на 2018 год приведен в соответствие фактическому исполнению за 2018 год, на 2019 год в соответствии со ст. 179 БК РФ доведен объемам бюджетных ассигнований на реализацию Программы, утвержденным решением о бюджете Партизанского МР на 2019 год и Законом Приморского края от 06.03.2019 № 450-КЗ.

3.2. Мероприятия Программы реализуются за счет средств бюджета Партизанского муниципального района (далее – местный бюджет, районный бюджет), бюджета Приморского края (далее - краевой бюджет) и средств благотворительного пожертвования, поступившего в районный бюджет (далее – благотворительные средства).

Изменение объема финансирования между действующей редакцией Программы и Проектом постановления в разрезе источников финансирования, в том числе по годам, приведено в таблице:

Таблица (тыс. рублей)

| № п/п | Годы | Источники финансирования, действу-ющая редакция от 10.04.2018 | Всего: | Источники финансирования, проект Программы | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Районный бюджет | Средства благотво-рит. пожерт вований | Краевой бюджет |  | Районный бюджет | Средства благотво-рит. пожерт вований | Краевой бюджет |  |
| I этап: проектные работы (2012 – 2016 годы) |
| 1. | 2012 | 691,06080 | 0,00 | 0,00 | 691,06080 | 691,06080 | 0,00 | 0,00 | 691,06080 |
| 2. | 2013 | 1 709,7363 | 0,00 | 0,00 | 1 709,7363 | 1 709,7363 | 0,00 | 0,00 | 1 709,7363 |
| 3. | 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | 2015 | 0,00 | 1 986,00863 | 0,00 | 1 986,00863 | 0,00 | 1 986,00863 | 0,00 | 1986,00863 |
| 5. | 2016 | 0,00 | 26,695000 | 0,00 | 26,69500 | 0,00 | 26,695000 | 0,00 | 26,69500 |
| Всего за 1 этап | 2 400,7971 | 2 012,70363 | 0,00 | 4 413,50073 | 2 400,7971 | 2 012,70363 | 0,00 | 4413,50073 |
| II этап: строительство (2016 – 2020 годы) |
| 6. | 2016 | 0,00 | 1 382,58736 | 5 530,34942 | 6 912,93678 | 0,00 | 1 382,58736 | 5530,34942 | 6912,93678 |
| 7. | 2017 | 0,00 | 5 616,60489 | 22 235,63411 | 27 852,2390 | 0,00 | 5 616,60489 | 22235,63411 | 27 852,239 |
| 8. | 2018 | 0,00 | 9 915,9700 | 89 243,7300 | 99 159,7000 | 0,00 | 1 550,63613 | 11064,91977 | 12615,5559 |
| 9. | 2019 | 0,00 | 14 173,47235 | 127 561,25114 | 141 734,72349 | 0,00 | 28 437,46799 | 108753,750 | 137191,21799 |
| 10. | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149246,25 | 149 246,25 |
| Всего за II этап | 0,00 | 31 088,6346 | 244 570,96467 | 275659.59927 | 0,00 | 36 987,29637 | 296830,9033 | 333818,19967 |

Проектом Постановления вносятся изменения в финансирование Программы: увеличивается общий объем средств на реализацию Программы в размере 58 158,6004 тыс. рублей и общий объем финансирования составляет 333 818,19967  тыс. рублей. Изменения предусмотрены на II этап Программы (строительство), в том числе по годам:

2018 год – уменьшение на 86 544,1441 тыс. рублей, из них:

краевой бюджет – 78 178,81023 тыс. рублей;

благотворительные средства – 8 365,33387 тыс. рублей.

2019 год – уменьшение на 4 543,5055 тыс. рублей, из них:

краевой бюджет – уменьшение на 18 807,50114 тыс. рублей;

благотворительные средства – увеличение на 14 263,99564 тыс. рублей.

2020 год – добавляется финансирование в размере 149 246,25 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.

3.3. Проектом Постановления вносятся изменения в раздел «Ресурсное обеспечение Программы» Паспорта Программы и Раздел 6 ее описательной части.

## Изменения нашли отражение в Приложении № 1 «Перечень программных мероприятий с указанием ресурсного обеспечения программы за счет средств Партизанского муниципального района и средств краевого бюджета» (далее – Приложение № 1).

## 4. В связи с изменением срока реализации Программы проектом Постановления вносятся изменения в Приложение № 2 «Целевые индикаторы реализации мероприятий Программы».

Замечания

1. В связи с изменением срока реализации Программы до 2020 года в раздел «Сроки и этапы реализации Программы» Паспорта Программы и раздел 3 ее описательной части необходимо внести изменения.

2. В приложении № 1 по мероприятию 2 «Строительство объекта» «Сметная стоимость, тыс. руб.» (графа 4) не равна сумме «Объем финансирования (тыс. руб.) по годам, Всего» (графа 6).

Выводы.

Проведя финансово-экономическую экспертизу проекта Программы, ревизионная комиссия предлагает при принятии решения об утверждении Программы учесть замечания, отраженные в данном заключении.

Председатель ревизионной комиссии 				                             С.Ф.Беляева